福州市鼓台片区沿河绿化养护项目服务采购
预 公 告
招 标 文 件

招标编号：FJGC-FS-G-2019-400
项目名称：福州市鼓台片区沿河绿化养护项目服务采购
            采   购   人：福州市水务投资发展有限公司(盖章)

采购代理机构：福建国诚招标有限公司(盖章)
项 目 负 责 人：张林丽
目  录
第一章  投标邀请
3
第二章  投标人须知前附表
7
第三章  投标人须知
13
28

第四章  资格审查与评标

第五章  招标内容及要求
50
第六章  合同(参考文本)
74
第七章  文件格式
80



第一章  投标邀请
福建国诚招标有限公司采用公开招标方式组织福州市鼓台片区沿河绿化养护项目服务采购(以下简称：“本项目”)的采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、招标编号：FJGC-FS-G-2019-400。
2、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

3、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。养护面积数量根据沿河绿化养护项目竣工图并结合采购人实际交付面积为准，单价采用固定单价模式，以中标人投标报价为准，按交付时间及养护面积数量按实计取。采购人有权增加或减少部分绿化养护内容，并若因政策原因取消或全部项目，中标人必须无条件执行。
4、需要落实的政府采购政策：(1) 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库〔2011〕181号)。(2)《福建省省级政府集中采购目录及限额标准》的政府采购政策。(3) 财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》。(4)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库[2004]185号)、财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。
5、投标人资格要求：
5.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
5.2特定条件：
包：1
	明细
	描述

	执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求
	提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。

	单位负责人授权书
	1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	无行贿犯罪记录情形
	投标人须提供参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录的书面承诺。

	本项目非专门面向小微企业采购
	无。


5.3是否接受联合体投标：不接受。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“供应商的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
6、报名

6.1报名期限： 2019 年   月    日起至 2019 年    月   日(公休日、节假日除外)，每天上午 8 时 00 分至 11 时 30 分，下午 2 时 30 分至 5 时 30 分

6.2报名期限内，供应商应到福州市古田路107号中美大厦福建国诚招标有限公司对本项目进行报名，否则投标将被拒绝。
7、招标文件的获取
7.1招标文件提供期限：  2019 年   月    日起至 2019 年    月   日(公休日、节假日除外)，每天上午 8 时 00 分至 11 时 30 分，下午 2 时 30 分至 5 时 30 分
7.2获取地点及方式：供应商应到福州市古田路107号中美大厦24层福建国诚招标有限公司购买招标文件。 
7.3招标文件售价：每份200元人民币，如需邮寄请另加邮寄费50元，售后不退。可自行选购光盘，售价50元人民币。
8、投标截止

8.1投标截止时间： 2019 年   月    日   时    分(北京时间)，投标人应在此之前将密封的投标文件送达福州市古田路107号中美大厦福建国诚招标有限公司，逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝接受。

8.2供应商应在投标截止时间前将密封的纸质投标文件送达本章第9条载明的地点，否则投标将被拒绝。
9、开标时间及地点： 2019 年   月    日    时   分(北京时间)，地点：福州市古田路107号中美大厦福建国诚招标有限公司。
10、公告期限

10.1招标公告的公告期限：自采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

10.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第10.1条载明的期限保持一致。

11、联系人
采购人：福州市水务投资发展有限公司 
地址：福建省福州市鼓楼区东街104号
联系人：陈薇 

联系电话：0591-87533793转 0616
招标代理机构：福建国诚招标有限公司
地址：福州市古田路107号中美大厦24层
联系人：张林丽
联系电话：0591-83393306、83393307
附1：账户信息

	投标保证金账户

	开户名称：福建国诚招标有限公司

	开户银行：中国建设银行福州城东支行

	银行账号：3500 1610 0070 5253 0977

	特别提示

	1、供应商应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、供应商在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“(招标编号：***、合同包：***)的投标保证金”。


附2：采购标的一览表

	合同包
	品目号
	采购标的
	服务期限
	1年预算价(元)
	3年预算总价(元)
	投标保证金(元)

	1
	1-1
	绿化养护项目
	合同签订之日起36个月
	3251070
	9753210
	195000


第二章  投标人须知前附表
	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	序号
	招标文件
(第三章)
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
纸质投标文件：
①资格及资信证明部分的正本 1 份、副本 3 份，报价部分的正本 1 份、副本5份，技术商务部分的正本 1 份、副本 5 份。

②可读介质(PDF格式U盘) 1 份：投标人应将纸质投标文件正本盖章后完整扫描在该可读介质中存储 1 份。

	3
	10.5-(2)-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
(1)投标文件的补充、修改或撤回；
(2)其他内容或材料：无。

	4
	10.7-(1)
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-(1)
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-(2)
	密封及其标记的具体形式：
(1)全部纸质投标文件(包括正本、副本及可读介质)均应密封，否则投标将被拒绝。
(2)密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的， 福建国诚招标有限公司 不承担责任。
(3)其他：投标人应将投标文件“资格及资信证明部分”的1份“正本”和3份“副本”密封在一个密封袋中，“报价部分”的1份“正本”和5份“副本”密封在一个密封袋中，“技术商务部分”的1份“正本”和5份“副本”密封在一个密封袋中，可读介质(U盘)密封在一个密封袋中，投标时共要递交4个密封袋。

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。

	8
	12.2
	本项目中标人的确定(以合同包为单位)：
(1)采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。

(2)若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：

①招标文件规定的方式：中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。

②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。

③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。

(3)本项目确定的中标人家数：
①本项目确定合同包1中标人数为1家；

②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	15.1-(2)
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	10
	15.4
	招标文件的质疑
(1)潜在供应商可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
(2)质疑时效期间：

①在招标文件公告期限内：自招标文件购买之日起7个工作日内向 福建国诚招标有限公司 提出。

②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向 福建国诚招标有限公司 提出。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福州市水务投资发展有限公司监察部门

	12
	18.1
	采购信息发布媒体(以下简称：“指定媒体”)：
中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

	13
	19
	其他事项：
招标代理服务费：
(1)本项目代理服务费由采购人支付。
(2)其他： 
19.1最高限价： 本项目采购公告中预算价为最高限价，采购人预算价9元/平方米·年作为最高单价限价；投标人超过最高限价或最高单价限价的报价为无效报价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格，有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状况等外部因素自主定价。 
19.2实质性要求和条件：  
19.2.1信用记录查询及使用： 
(1)信用记录查询渠道及截止时点：采购代理机构将在投标截止时间截止后，资格审查工作结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。 
(2)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。 
(3)信用信息的使用规则：参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人有下列情形之一，其投标文件在资格性审查中将被评标委员会视为无效投标： 
①被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中政府采购严重违法失信名单的； 
②被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中政府采购严重违法失信行为信息记录的； 
③属于《政府采购法》第二十二条的“重大违法记录”。
19.2.2参照《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》财库[2012]69号文件规定，评标委员会对投标人技术部分的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。评标委员会对投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理。 
19.2.3无效投标及废标条款： 以下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 
(1)投标报价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。 
(2)不符合投标人须知前附表第13项号19.2条款规定的。 
(3)出现“评标方法和标准”无效投标规定的。 
(4)出现第三章投标人须知无效投标规定的。 
(5)出现第四章资格审查与评标无效投标规定的。 
(6)出现第五章招标内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。 
(7)出现第五章招标内容及要求无效投标规定的。 
(8)明显不符合技术和服务要求的为无效响应。 
(9)内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的为无效响应。 
19.3参照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十六条的规定：对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。 
19.4质疑与投诉： 
19.4.1质疑：
19.4.1.1参照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条规定，政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指： 
(1)对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日； 　　(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； 
(3)对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
19.4.1.2供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 
19.4.1.3接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 
(1)接收质疑函的方式：现场方式； 
(2)接收质疑函的联系部门：办公室； 
(3)接收质疑函的联系电话：0591-83393306、83393307； 
(4)接收质疑函的通讯地址：福州市古田路107号中美大厦24层福建国诚招标有限公司。 
19.4.2投诉：

19.4.2.1参照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十八条规定，“投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本”。参照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第二十条规定，“供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。” 
19.5无供应商为本次采购项目提供设计、编制规范、进行管理等服务。
19.6纸质投标文件的编制：纸质投标文件若厚度超过8cm，可分册提供，但需注明册号。


第三章  投标人须知
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的采购活动(以下简称：“本次采购活动”)。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第6条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定

(1)投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

(2)投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

(1)联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

(2)联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

(3)联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
(1)投标邀请
(2)投标人须知前附表
(3)投标人须知
(4)资格审查与评标
(5)招标内容及要求
(6)合同(参考文本)
(7)投标文件格式
(8)按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容(若有)
5.2招标文件的澄清或修改
(1) 福建国诚招标有限公司 可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
(2)除本章第5.2条第(3)款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的， 福建国诚招标有限公司 将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的， 福建国诚招标有限公司 将顺延投标截止时间及开标时间， 福建国诚招标有限公司 和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
(3)澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束， 福建国诚招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若 福建国诚招标有限公司 发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息(包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等)作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为 福建国诚招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形， 福建国诚招标有限公司 可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为 福建国诚招标有限公司 通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
(1)不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
(2)不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
(5)不同投标人的投标文件相互混装；
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
(7)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
(1)投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
(2)投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
(3)投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
(1)资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

(2)报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)
④招标文件规定的加分证明材料(若有)
(3)技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料(若有)
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容(若有)
10.3投标文件的语言
(1)除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
(2)投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
(1)除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
(2)除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面(封面标明“正本”字样)、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面(封面标明“副本”字样)、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致(若不一致，以正本为准)。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第(2)款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
(3)除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
(4)除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据 福建国诚招标有限公司 的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
(1)投标报价超出最高限价将导致投标无效。
(2)最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

(3)除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
(1)是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

(2)若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件(若有)且不得再次分包。

(3)招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期
(1)招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
(2)投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
(3)根据本次采购活动的需要， 福建国诚招标有限公司 可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在 福建国诚招标有限公司 规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
①投标人应从其银行账户(基本存款账户)按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建国诚招标有限公司账户记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第(3)款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
(4)退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在 福建国诚招标有限公司 收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在合同签订之日起5个工作日内退回原账户。
④终止招标的， 福建国诚招标有限公司 将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第(4)款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
(5)若出现本章第10.8条第(3)款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
(6)有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人(采购代理机构)造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
(1)一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

(2)密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
(1)投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知 福建国诚招标有限公司 。
(2)补充、修改的内容应按照本章第10.5条第(4)款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
(1)投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
(2)不符合招标文件中规定的资格要求；
(3)投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
(5)有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
五、开标
11、开标
11.1 福建国诚招标有限公司 将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员(若有)均由 福建国诚招标有限公司 派出，现场监督人员(若有)可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
(1)首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
(2)唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知(若有)”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容(包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等)。
(3)记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
(4)唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
(5)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人(采购代理机构)相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
(6)若投标人未参加开标会(包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表)，视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第(4)、(5)、(6)款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由(包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等)向 福建国诚招标有限公司 提出任何疑义或要求(包括质疑)。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束， 福建国诚招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。
六、中标与采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
(1)中标人确定之日起2个工作日内， 福建国诚招标有限公司 将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
(2)中标公告的公告期限为1个工作日。
(3)中标公告同时作为 福建国诚招标有限公司 通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
(1)中标公告发布的同时， 福建国诚招标有限公司 将向中标人发出中标通知书。
(2)中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、合同
13.1签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。
13.3采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。
13.4采购人与中标人应根据采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定(即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明)。
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建国诚招标有限公司提出询问，福建国诚招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
(1)对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
(2)质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
(3)质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项(以下简称：“质疑事项”)；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建国诚招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书(应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖供应商的单位公章)和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料(即事实依据和必要的法律依据)包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据(若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效)。

⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖供应商的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
(1)不符合其中第(1)、(2)条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
(2)不符合其中第(3)条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
(1)我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
(2)凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
(3)对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
(4)招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2节能产品指列入财政部、国家发展和改革委员会《节能产品政府采购清单》(以下简称：“节能清单”)且认证证书在有效期内的产品。环境标志产品指列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购清单》(以下简称：“环保清单”)且认证证书在有效期内的产品，或及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品。其中：
(1)节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品(以下分别简称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”)范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。
(2)环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。
(3)对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清单的产品。
(4)在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

(5)未在节能清单、环保清单内的产品应提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》(以下简称“信息安全产品目录”)内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书(即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》)和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件(财库〔2011〕181号)规定的小型、微型企业可享受扶持政策(如：预留份额、评审中价格扣除等)。符合财政部、司法部文件(财库〔2014〕68号)规定的监狱企业(以下简称：“监狱企业”)亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件(财库〔2017〕141号)规定的残疾人福利性单位(以下简称：“残疾人福利性单位”)亦可享受前述扶持政策。其中：
(1)中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定的划分标准；
②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同中型企业。
(2)监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
(3)残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件(财库〔2016〕125号)规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告(若有)、招标文件、招标文件的澄清或修改(若有)、中标公告、终止公告(若有)、废标公告(若有)等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章  资格审查与评标
一、资格审查

1、开标结束后，由 福建国诚招标有限公司 负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建国诚招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建国诚招标有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件(资格及资信证明部分)，具体如下：

(1)“投标函”；
(2)“投标人的资格及资信证明文件”
①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函)
	1、投标人提供的财务报告复印件(成立年限、财务状况报告提供均按照投标截止时间推算)应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2018年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库〔2012〕124号)的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的供应商，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。※供应商应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。


②其他资格证明文件：
包：1

	明细
	描述

	执行本合同包所需的设备及专业技术能力特别要求
	提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函。

	单位负责人授权书
	1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业，以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 3、投标人(自然人除外)，若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。 4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本中的本授权书应为原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	无行贿犯罪记录情形
	投标人须提供参加采购活动前三年内无行贿犯罪记录的书面承诺。

	本项目非专门面向小微企业采购
	无。


 (3)投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
(1)一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交供应商的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


(2)本项目规定的其他情形：
包：1

无
1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由 福建国诚招标有限公司 统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束， 福建国诚招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。

二、评标
4、资格审查结束后，由 福建国诚招标有限公司 负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人(以下简称“评委”)组成，其中：由采购人派出的采购人代表0人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家5人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

(1)评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

(2)评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

(3)评标的依据是招标文件和投标文件。

(4)应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

(5)评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由 福建国诚招标有限公司 统一对外发布。

②对 福建国诚招标有限公司 或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序

6.1评标前的准备工作

(1)全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

(2)参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交(随采购文件一并存档)，介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

(1)评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

(2)满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

(3)重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

(4)评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决(即符合性审查不合格)，被否决的投标文件不能通过补充、修改(澄清、说明或补正)等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

(5)评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

(6)有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①一般情形：

	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：
包：1
技术符合性
	明细

	按照闽财购〔2010〕28号文件规定，若供应商的技术项实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

	技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)的，即视为技术符合性审查不合格，按无效投标处理。


商务符合性

	明细

	供应商的投标文件未满足招标文件“第五章 招标内容及要求--三、商务条件”中的任何一项要求，即视为商务符合性审查不合格，按无效投标处理。

	商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)的，即视为商务符合性审查不合格，按无效投标处理。


6.3澄清有关问题

(1)对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

(2)投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内(一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定)以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(3)投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
(4)关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

(5)关于投标描述(即投标文件中描述的内容)
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第(1)、(2)款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

(1)按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

(2)关于相同品牌产品(政府采购服务类项目不适用本条款规定)
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式： 无 。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式： 无 。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第(2)款第①、②规定处理。

(3)漏(缺)项

①招标文件中要求列入报价的费用(含配置、功能)，漏(缺)项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

(1)评标报告由评标委员会负责编写。

(2)评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

(1)恶意串通(包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形)；

(2)妨碍其他投标人的竞争行为；

(3)损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

(1)符合性审查合格的投标人不足三家的；

(2)有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束， 福建国诚招标有限公司 将依法组织后续采购活动(包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等)。
7、评标方法和标准

7.1评标方法：合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：
(1)投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分(即评标总得分)最高的投标人为中标候选人。
(2)每个供应商的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4(若有)，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3＝1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＝100分(满分时)，F4×A4为加分项(即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠)。
(3)各项评审因素的设置如下：
①价格项(F1×A1)满分为 15 分。
a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。
b.价格扣除的规则如下：
	评标项目
	评标方法

	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位
	(一)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除： 1、根据财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库〔2011〕181号)，本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件： (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 2、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人集中就业企业、监狱企业视同小型和微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策【除本评标项目第(二)条规定情形外，小型、微型企业(含监狱企业)承担的工程或提供的服务不享受价格扣除】。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式)。否则不予价格扣除。 4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣除。 注：投标人在报价时必须对提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物单独在统计表中填写，并提供相关证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供相关证明资料的不给予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(二) 残疾人福利性单位价格的扣除： 1、根据财政部 民政部 中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号和福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会印发的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)； (2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文件格式)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受本招标文件“《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定，中标供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定被追究法律责任。


②技术项(F2×A2)满分为 60 分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.技术服务要求
	14
	根据各投标人对招标文件第五章“招标内容及要求”中 “二、技术和服务要求”的响应、承诺情况，由评标委员会进行评分，完全满足的得14分；每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。

	2.年养护计划、月养护计划
	3
	根据各投标人提供的年养护计划、季度养护计划、月养护计划(包括养护工作总体计划、水肥管理及该项目养护工作可能发生的问题及解决方案)、保洁工作计划(包括绿地、硬地、设施设备等保洁、绿化施工保洁、标准、承诺垃圾无害化处理方案等)情况，由评标委员会进行评议，计划合理、符合实际且防范措施完善可行的得3分，计划合理、符合实际且防范措施较完善可行的得2.5分，其他的得2分，未提供的不得分。

	3.养护技术方案
	3
	根据各投标人针对本项目范围内的植物生长习性、人文地理、气候环境等情况所提供的养护技术方案情况(须包含修剪、施肥、病虫害防治等日常养护工作)，由评标委员会进行评议，养护技术方案符合实际且切实可行的得3分，养护技术方案较符合实际且切实可行的得2.5分，其他的得2分，未提供的不得分。

	4.病虫害防治(含检疫性病虫害及有害生物)专项预案
	3
	根据各投标人提供的病虫害防治(含检疫性病虫害及有害生物)专项预案情况，由评标委员会进行评议，方案符合实际且切实可行的得3分，方案较符合实际且切实可行的得2.5分，其他的得2分，未提供的不得分。

	5.日常保洁工作方案
	3
	根据各投标人提供的日常保洁工作方案(工作内容应包括绿地、硬地和设施设备等)，分为年度计划、季度计划和月度计划，方案具有针对性、完整性、合理性、可行性，根据工作目标、结合实际情况以及服务承诺等情况，由评标委员会进行评议，方案完善可行的得3分，方案较完善可行的得2.5分，其他的得2分，未提供的不得分。

	6.保洁工作计划及组织实施方案
	2
	根据各投标人提供的保洁工作计划及组织实施方案的完整性、合理性、可行性情况进行打分，方案应包含明确规定公共设施(桌椅、标识牌、栏杆、灯、垃圾桶等)清洁方案、清洁周期、清洁标准，由评标委员会进行评议，方案符合实际且切实可行的得2分，方案较符合实际且切实可行的得1.5分，其他的得1分，未提供的不得分。

	7.文明施工、安全施工、防尘措施作业规章制度和培训方案
	3
	根据各投标人针对本项目提供的作业人员安全文明施工、安全文明作业培训和管理情况，投标人须提供具体的文明施工作业规章制度和培训方案。由评标委员会进行评议，文明施工作业规章制度和培训方案完善可行的得3分，文明施工作业规章制度和培训方案较完善可行的得2.5分，其他的得2分，未提供的不得分。

	8.检查评比、重大活动、节假日前保障方案
	3
	根据各投标人提供的检查评比、重大活动、节假日前保障方案情况，由评标委员会进行评议，方案符合实际且切实可行的得3分，方案较符合实际且切实可行的得2.5分，其他的得2分，未提供的不得分。

	9.防台风、暴雨等突发事件应急预案
	3
	根据各投标人提供的防台风、暴雨等突发事件应急预案(包括突发紧急事件的保障措施及响应时间等方面)的情况，由评标委员会进行评议，方案符合实际且切实可行的得3分，方案较符合实际且切实可行的得2.5分，其他的得2分，未提供的不得分。

	10.园林绿化专业高级职称人员情况
	3
	根据各投标人(项目负责人、技术主管除外)具有园林绿化专业高级职称人员情况进行评分：具有未达退休年龄的园林绿化专业高级职称人员的，每提供1名得1分，满分3分。须同时提供投标截止时间前连续六个月依法在投标人单位缴纳的社保证明材料(从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料)及职称证书复印件、职称批文或评审文件复印件，缺少其中任一材料的，则该人员的得分不予计算。证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收。

	11.园林绿化专业中级职称人员情况
	3
	根据各投标人(项目负责人、技术主管除外)具有园林绿化专业中级职称人员情况进行评分：具有未达退休年龄的园林绿化专业中级职称人员的，每提供1名得1分，满分3分。须同时提供投标截止时间前连续六个月依法在投标人单位缴纳的社保证明材料(从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料)及职称证书复印件、职称批文或评审文件复印件，缺少其中任一材料的，则该人员的得分不予计算。证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收。

	12.高级及以上的园林绿化工、花卉工(花卉园艺师)、植保工情况
	3
	根据各投标人针对本项目拟投入的园林绿化工、花卉工(花卉园艺师)、植保工的情况为进行评分：提供高级及以上园林绿化工1名、花卉工(花卉园艺师)1名、植保工1名的，得1分；提供高级及以上园林绿化工2名、花卉工(花卉园艺师)2名、植保工2名的，得2分；提供提供高级及以上园林绿化工3名及以上、花卉工(花卉园艺师) 3名及以上、植保工3名及以上的，得3分，满分3分。须同时提供投标截止时间前连续六个月依法在投标人单位缴纳的社保证明材料(从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料)及职称证书复印件，缺少其中任一材料的，则该人员的得分不予计算且参与本项评分的人员与其他评分项人员不得重复，否则不得分。证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收。

	13.项目负责人具备的技术能力情况
	3
	根据各投标人针对本项目拟派出的项目负责人具备的技术能力情况进行评分：具有园林绿化专业中级职称的得2分；具有园林绿化专业高级职称的得3分。须同时提供投标截止时间前连续六个月依法在投标人单位缴纳的社保证明材料(从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料)及职称证书复印件、职称批文或评审文件复印件，否则不得分。证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收。

	14.技术主管具备的技术能力情况
	3
	根据各投标人针对本项目拟派出的技术主管具备的技术能力情况进行评分：具有园林绿化专业中级职称的得2分，具有园林绿化专业高级职称的得3分，满分3分。须同时提供投标截止时间前连续六个月依法在投标人单位缴纳的社保证明材料(从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社会保障资金缴纳证明材料)及职称证书复印件、职称批文或评审文件复印件，缺少其中任一材料的，则该人员的得分不予计算。证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收。

	15.车辆情况
	3
	(1)根据各投标人针对本项目拟配置的货车(2000kg以上)、工具车承诺情况进行评分：在满足招标文件的基础上，以上车辆各增加一辆得3分。满分3分。投标人需在投标文件中提供专项承诺书，未提供承诺或提供的承诺内容不全的不得分。

	
	1
	(2)根据各投标人针对本项目拟配置的小型清扫车(电动)情况进行评分：投标人具有1辆或承诺中标后30天内购买1辆的得1分，满分1分。投标人需提供自有车辆行驶证和机动车登记证书复印件或提供承诺书。若提供车辆行驶证和机动车登记证书，证书中所有人须与投标人一致(不含投标人分公司、子公司)，未提供或提供不全的不得分，证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收。

	
	3
	(3)根据各投标人针对本项目拟配置的特种车辆设备(水车、高压喷药车)承诺情况进行评分：在满足招标文件的基础上，以上车辆各增加一辆的得3分，满分3分。投标人需在投标文件中提供专项承诺书，未提供承诺或提供的承诺内容不全的不得分。

	16.细微偏差情形
	1
	由评委根据招标文件细微偏差情形的内容，认定投标人的投标文件不存在细微偏差的，得1分；认定有细微偏差的，每一项扣0.5分，1分扣完为止。


③商务项(F3×A3)满分为 25 分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.管理体系认证证书
	1
	(1)投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证的，得1分。须提供有效证书复印件，原件备查。须提供证书复印件并加盖投标人公章，中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)(或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn))网站的下载网页并注明网址，评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。

	
	1
	(2)投标人具有有效期内ISO14001环境管理体系认证的，得1分。须提供有效证书复印件，原件备查。须提供证书复印件并加盖投标人公章，中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)(或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn))网站的下载网页并注明网址，评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。

	
	1
	(3)投标人具有有效期内的OHSAS 18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书并在有效期内的得1分。须提供有效证书复印件，原件备查。须提供证书复印件并加盖投标人公章，中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)(或中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn))网站的下载网页并注明网址，评标过程中如发现投标人提供的证书复印件中信息与下载网页不一致的，本项不得分。

	2.意外险情况
	3
	根据各投标人为现有员工购买的有效期内的人身意外保险情况(包括个人意外险或雇主责任险)进行评议，作业人员死亡伤残赔付限额＜30万元的得0分，30万元≤作业人员死亡伤残赔付限额＜60万元的得1分，60万元≤作业人员死亡伤残赔付限额＜80万元的得2分，80万元≤作业人员死亡伤残赔付限额的得3分，须提供有效期内的相关保单或合同证明材料复印件，未提供证明材料或证明材料不齐全的不得分。(满分3分)

	3.业绩
	3
	(1)根据各投标人提供2016年1月1日以来(日期以中标通知书为准)城市园林绿化养护的业绩情况进行评分：服务面积＜12万平方米的不得分，具有12万平方米≤服务面积＜18万平方米的得1分；具有18万平方米≤服务面积＜24万平方米的得2分；服务面积≥24万平方米的得3分；满分3分。注：投标人需同时提供中标公告(提供中国政府采购网中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人考核合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上证明材料的本项不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。上述证明文件中任一文件应体现绿化养护面积，若未体现的，需提供由采购人出具的绿化养护面积证明材料，否则不得分。(参与本项评分的业绩不得与其他评分项业绩重复得分) 

	
	3
	(2)根据各投标人提供2016年1月1日以来(日期以中标通知书为准)单项合同养护面积12万平米及以上的城市园林绿化养护项目，每提供1份得1分，满分3分。注：投标人需同时提供中标公告(提供中国政府采购网中标公告的下载网页并注明网址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人考核合格的相关证明文件复印件，未同时提供以上证明材料的本项不得分。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。上述证明文件中任一文件应体现绿化养护面积，若未体现的，需提供由采购人出具的绿化养护面积证明材料，否则不得分。(参与本项评分的业绩不得与其他评分项业绩重复得分) 

	4.业主满意度情况
	3
	根据各投标人2016年1月1日以来，由自身完成或正在履行的城市园林绿化养护项目的业主满意度证明材料进行评分。每提供一份能说明业主对投标人的服务持肯定、满意态度的证明材料的得1分，满分3分。投标人需提供业主出具的满意度证明材料复印件并加盖业主公章，否则不得分。(参与本项评分的满意度证明材料不得与其他评分项业绩重复，否则不得分)

	5.获奖情况
	1
	(1)根据各投标人提供的2016年1月1日以来，其中有一年获得工商行政部门颁发的“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”证书的的得1分，满分1分；须提供“守合同重信用企业”或“重合同守信用企业”证书的相关证明材料复印件，否则不得分，证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收

	
	3
	(2)投标人2016年1月1日以来获得地级市及以上政府或主管部门园林绿化类表彰奖励文件或证书的，每提供一份得1分，满分3分。需提供文件或证书复印件，证明材料原件备查，评标委员会现场进行核查，评标结束之后归还，未提供原件备查的不得分。原件须在投标截止时间前提交，逾期提交的不予接收

	6.信用评价
	3
	根据投标人有进入省级(不含副省级及以下城市)建设主管部门园林绿化施工企业信用评价系统的情况进行打分，60 分≤评分＜70分的得1分，70分≤评分＜80分得2分，评分≥80分的得3分，投标人须提供投标截止时间前省级建设主管部门官方网站查询截图，若投标人所在省份采用等级进行评分的，须另外提供相应主管部门出具采用100分制打分的证明，未提供或提供不全的不得分。

	7.本地化服务
	3
	评标委员会根据投标人的办公场地(应提供机构合法营业证明，地址、情况说明)和技术人员(应提供联系方式、职务、具体负责事项)、设备配备情况进行打分：为了沟通交流应急处理方便，投标人应熟悉本地环境，且在项目所在地设有办事机构、车辆人员设备、缴纳社保、开展业务并提供相关证明材料的得2分，办事机构在项目所在地外，但在投标文件中承诺“中标后在中标通知书发出后30日内可以在项目所在地设有办事机构、车辆人员设备、缴纳社保、并开展业务”并提供承诺书的得2分。在此基础上，日常服务如若有临时应急处置任务，投标人承诺在接到采购人通知后可在2小时内到现场处理的加1分。投标人须提供机构合法营业证明、机构设置情况、人员配置情况、设备清单列表、办公地租赁合同(若为自有产权的，提供产权证明文件)或承诺书，未提供或提供不全的不得分。


④加分项(F4×A4)
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%(含20%)以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%(含50%)，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项(F1×A1，按照满分计)和技术项(F2×A2，按照满分计)8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	节能、环境标志产品部分
	6
	(1)执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号) 、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号) 的规定。(2)节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内的节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 (3)对于同时属于节能、环境标志的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准)


(4)中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分(FA)由高到低顺序排列。

b.评标总得分(FA)相同的，按照评标价(即价格扣除后的投标报价)由低到高顺序排列。

c.评标总得分(FA)且评标价(即价格扣除后的投标报价)相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。
第五章  招标内容及要求
一、项目概况(采购标的)
项目名称：福州市鼓台片区沿河绿化养护项目服务采购
养护面积：园林绿化总面积约361230平方米。 
服务期限：合同签订之日起36个月

	河道名称
	起至位置
	备注

	红星河
	长乐南路至鳌港路
	休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备、便民自行棚、照明设施

	光明港一支河
	鳌港路至江滨大道
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	光明港二支河
	排尾路至鼓山大桥
	照明设施、景观亭、休憩廊架、便民自行棚、休憩座椅、儿童游乐设施、垃圾桶、喷灌设备

	瀛洲河
	江滨大道至六一中路
	照明设施、休憩座椅、儿童游乐设施、健身设施、垃圾桶、喷灌设备

	三捷河
	达道河至闽江
	照明设施、垃圾桶、喷灌设备

	达道河
	打铁港河至闽江
	照明设施、景观亭、休憩廊架、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	打铁港河
	群众东路至达道河
	照明设施、景观亭、休憩廊架、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	新西河
	闽江上游至白马河
	照明设施、休憩廊架、便民自行棚、儿童游乐设施、健身设施、垃圾桶、喷灌设备

	大庆河
	新西河至白马路
	照明设施、便民自行棚、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	陆庄河
	白马河至新西河
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	茶亭河
	东西河至白马中路
	照明设施、垃圾桶、喷灌设备

	东西河
	白马河至琼东河第五中心小学
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	安泰河
	白马河至琼东河劳动路
	照明设施、景观亭、垃圾桶、

	文藻河
	杨桥东路至安泰河
	照明设施、景观亭、休憩座椅、健身设施、垃圾桶、喷灌设备

	琼东河
	五四河至晋安河
	照明设施、景观亭、休憩廊架、休憩座椅、健身设施、垃圾桶、喷灌设备

	泮洋河
	六一中路至晋安河
	照明设施、健身设施、喷灌设备

	梅峰河
	二环路至印象西湖暗涵
	照明设施、垃圾桶、喷灌设备

	铜盘河
	省军区至屏西河
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	屏西河
	文山里泵站引水涵洞至铜盘路
	照明设施、便民自行棚、垃圾桶、喷灌设备

	屏东河
	龙峰河至三港路
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	龙峰河
	北环西路至龙峰调蓄池
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	树兜河
	北环西路至五四河
	照明设施、景休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	旧树兜河
	树兜河至公益路
	照明设施、景休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	华林河
	鸿裕花园至树兜河
	照明设施、垃圾桶、喷灌设备

	五四河
	屏东河至晋安河
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶、喷灌设备

	湖前河
	江厝路至公益路
	照明设施、便民自行棚、休憩座椅、健身设施、垃圾桶、喷灌设备

	新港河
	打铁港河至六一中路
	照明设施、休憩座椅、垃圾桶


二、技术和服务要求(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)
(一)作业内容：

1.绿化养护：包括绿地养护范围内植物浇水，施肥，修剪，除草，抹芽，植物保护，抗旱、抗台、抗涝、抗冻，精心养护特选树种，草坪和地被、灌木结合处的绿地切边、树池等切边，公园内地被植物、草坪等需要小范围补植和移植等。

2.环卫保洁：养护范围内的公共设施、绿地、硬地、路面、花坛、地穴树头、垃圾箱四周、路沟、沟眼、排水系统及其设施等的日常保洁。

3.设施维护：包含亭廊、座椅、园路、护树架、喷头等基础设施的日常维护、修复、保养，所需经费另外安排，按实结算。

4.重大活动保障、自然灾害等应急抢险。

5.采购人和市、区园林部门下达的其它任务。
(二)作业要求

1、绿化养护要求

(1)建立机制：中标人应建立绿化养护工作所需要的管理制度，包括制定年度计划、月度计划、巡查机制、分项工作计划(如施肥、浇水、植物保护、修剪等工作计划安排)等。
(2)浇水：中标人需根据土壤状况、绿地位置、植物品种、降雨等实际情况合理安排浇水，并根据季节和当天气温科学选择浇水时间，确保植物正常生长，不能出现因土壤缺水或者浇水不当而影响植物生长的情况。

(3)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，每年至少施肥2次以上。以有机肥为主，施肥标准绿地平均每年每平方米不得少于1kg，需提供有机肥检测报告，须符合有机肥标准：NY525-2002。新种植植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛，达到一定景观效果。开花植物花后要及时施肥。

(4)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，园路遮阴树每年修剪一次，绿地内乔木两年修剪一次，按照园林绿化行业标准、技术规范和市、区园林部门的指导和要求，对园内所有的乔木、灌木、地被植物进行修剪，修剪下来的枝条做到随产随清，保证公园整洁。草坪每月修剪一次，灌木每季度修剪一次，修剪次数可根据实际需要和市、区园林部门判定进行调整。
(5)除草：各类绿地、草坪、树穴要结合松土及时清理各类杂草(含硬地)。
(6)抹芽：主要用于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，对徒长枝条进行修剪，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。
(7)植物保护：植物保护包括病虫害防治和检疫性防治，根据不同的病虫害危害情况，及时采取相应的防治措施，农药要求甲控，施用前应上报管理员同意。根据各类植物的生长情况，安排专业植保人员或聘请专业植保机构(单位、公司)，做好预测预报。病虫害及有害生物情况，及时上报采购人，并采取防治措施。柳树病虫害应重点防治，每年冬季进行“涂白”处理，春季开展化学防治、物理防治、生物防治等综合防治。白蚁防治、红火蚁、薇甘菊等外来检疫性有害生物的清理和防治的费用由中标人负责。清理绿地内的蚊虫滋生地，及时开展蚊虫消杀工作，有效控制蚊虫滋生。
(8)抗旱、抗台、抗涝、抗冻：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死；台风到来前，制定防台预案，要做好树木加固，台风期间要保证足够的人力和机械及准备相应抗台物资，做好抗台抢险工作，迅速处理灾情隐患，最大程度减少植物受损；冬季气温下降时，要对园内易受冻植物进行防冻保护。
(9)特选树种要精心养护，要定期修剪、造型，以达到最佳景观效果。
(10)草坪和地被、灌木结合处的绿地切边、树池等切边。草坪要适时养护，定期打草。
(11)公园内地被植物、草坪等需要小范围补植和移植的，花灌木及小乔木需移植的，应由中标人负责。

(12)大树修剪、施肥及农药的使用需经采购人的签证。
(13)中标人负责乔木安全隐患的排查及处置工作。

(14)对高出路面或树池的积土，清理至低于路面或树池10公分。

2、保洁要求

(1)中标人应具备健全的日常保洁制度、管理制度、应急处理制度、自查自检制度及完善的管理机制和应急处理机制。

(2)中标人应对保洁作业进行排班，安排好每日保洁，每日保洁时间春、夏、秋季为6:00至20:00，冬季为6:00至18:00。

(3)清扫工作要求全面、彻底，做到园内路面、花坛、绿地、地穴树头、垃圾箱四周等清洁无杂物、污物，草地、地被上无明显可见落叶。绿地内枯枝落叶杂物等垃圾每天集中清扫一遍；与绿地相连的排水沟定期清理，确保无垃圾、无积水、无杂草。

(4)每月全面清洗2次园路，重大接待、每年三大节日及专项检查前各加洗1次，做到路面整洁、无污渍、无痰迹、无扬尘。

(5)及时清除雨后路面、设施的积水和污泥。

(6)定期清淘路沟、沟眼、排水系统及其设施，保持其清洁畅通。

(7)及时清除台阶、园路等缝隙杂草。

(8)公共设施(如桌椅、指示牌、警示牌等)保持无积灰、无污渍、无蜘蛛网，每周至少清洗一次；及时清除设施(如电线杆、栏杆、标识牌等)上的违规张贴及字迹、画迹、蜘蛛网等污迹。

(9)每月清理一次亭廊、屋顶上落叶。

(10)各种清洁、维修工具用后必须随时带走或在指定地点摆放整齐。

(11)养护范围内产生的垃圾均由中标人负责进行分类投放及收运，应按照《福州市生活垃圾分类管理办法》执行。

(12)建立垃圾分类日常管理制度,配备垃圾分类管理员，安排专职人员将分布在各区域的分类垃圾桶采用推桶或机械车辆转运方式汇集至垃圾收集点。

(13)垃圾堆放点应细致规划，选点隐蔽，周边种植灌木遮挡，可少量铺装硬化。垃圾临时堆放点应每天清运一次，每月消杀一次。垃圾应装袋封闭，整齐堆放，确保无异味，不影响景观。

(14)垃圾桶箱应每天清理1遍，冲洗1遍，做到桶壳清洁、桶外无明显污渍、无积灰，桶内无积污、无异味。垃圾桶应按分类进行分类垃圾套袋，每天垃圾清理完应及时更换垃圾袋。

(15)严禁将垃圾倒入河(江)中，严禁焚烧。

(16)有树体或大的断枝落入内河的，要配合河道保洁等部门及时处置。

3、设施维护要求

(1)中标人应保证公园内所有照明设施按照采购人要求正常亮灯，有发现照明设施无法正常亮灯的，及时报告采购人。
(2)中标人应爱护园内设施，因绿化养护和环卫保洁作业不当造成的设施破损、损坏的，维修及其相关费用由中标人承担。
(3)设施的正常性老化、破损、毁坏等维修维护，应向采购人或管理单位报告申请，所需费用由采购人或管理单位予以安排。
(4)设施需要维修维护的，中标人应在最短时间内完成，并安排合理的时间，最大限度减少对群众造成的影响。设施维修维护时，中标人应进行张贴公示(包括维修维护事由、维修维护单位、完成时间等)，做好围挡、覆土遮盖等文明施工、安全施工和防尘措施。
(5)中标人应巡查设施可能存在的安全隐患，及时报告采购人。
(6)在养护期间，中标人要爱护园区养护设施(如喷头等)，如有损坏或损失，由中标人3天内补齐。否则，采购人原状修复后，向中标人收取成本价二倍的维修费。

4、安全作业要求

(1)中标人应对养护范围内各个方面、各个环节存在的安全风险、安全隐患进行排查、分析，制定管理制度和作业规范，并做好安全教育培训。
(2)项目要求配一名有实践经验的的技术人员担任安全质量检查员，负责安全、技术指导、质量检查及教育培训工作。
(3)中标人应确保作业人员操作时思想集中，不许打闹谈笑，上树前不许饮酒，保持头脑清醒；按规定穿好工作服，戴好安全帽，系好安全绳和安全带等。
(4)树木修剪，要有专人维护现场，树上树下互相配合，防止砸伤行人和过往车辆。
(6)修剪工具要坚固耐用，防止误伤和影响工作。
(7)在电力设施附近作业，要特别注意安全，避免触电，需要时联系供电部门配合。
(8)中标人应负责养护期间班组人员的安全并办理相关保险手续，并负责处理可能干扰养护的各种社会因素。
(9)中标人应对本养护项目质量、安全、工期、经济负全部责任，并接受各级质量、安全等有关管理部门的检查、监督，并承担相应费用。因违反规定受到有关部门处罚，由中标人承担。
5、文明施工要求

(1)对本项目提供的作业人员，中标人应进行安全文明施工、安全文明作业、防尘措施的培训和管理。

(2)中标人应按福州市《建设工程文明施工导则》进行现场文明管理。

（3） 人员配备要求

1、服务范围内的绿化养护、保洁工作，中标人根据双方合同规定的职位及人数向公园派驻足够的养护服务人员，提供合同规定的服务内容。所有员工的招聘、录／退用由中标人负责。中标人在正式进场前7天，需将派遣员工的资料交采购人报备。无特殊原因不得擅自改动,确需改动,要征求采购人确认后方可进行。派遣员工的通讯方法和联络地址应明确告知采购人。未经采购人通知和同意，中标人不得随意更改上班作息时间和调换增减所属员工。
2、所有人员的岗位配备，由中标人负责提供详细说明计划，必须以报告形式告知采购人，中标人所派遣所有人员必须经过采购人认定后才能进场。每6000平方米至少配备一个养护作业人员，15个养护作业人员配备一个现场管理人员。此外，每年由中标人免费提供200人工日，货车(含工具车)50台班，水车(含药车)20台班，根据采购人要求使用。中标人的员工公假、事假、病假以及所有假期劳动争议、纠纷均由中标人负责。中标人员工如有任何假期，中标人必须保证养护人员满足养管需要，及时派人补充。如遇任务繁重或特殊气候要求(重大节日及活动、强台风、特大暴雨等)需要突击性完成工作任务时，中标人应服从采购人有关人员指挥，并按要求增加人员或延长工作时间以保证工作按质按量按时完成。
3、项目负责人和技术主管应为园林绿化工程师以上(或中级职称以上)，有2年以上公园或公园绿地管理经验。班长应为高级园林绿化工，实际养管作业人员中应有2名以上具有3年以上绿化养护工作经验。

4、中标后，采购人对承诺派驻人员的相关证件进行复核，确认其真实性，如有使用虚假证件的，采购人有权取消合同，并没收履约保证金；
5、承诺派驻人员要保持稳定，至少服务六个月以上；
6、更换派驻人员必须征得采购人的同意，派驻时间达不到六个月的，中标人需赔偿采购人损失：主要管理负责人1万元；主要技术负责人1万元；工作人员1000-3000元。
7、派驻人员需服从采购人的管理，如派驻人员不能配合采购人开展工作，或给采购人造成不良影响的，采购人有权要求更换派驻人员，且不减免人员更换的赔偿费用。
8、关于人员更换的事宜，均以书面通知或书面申请为准。

9、中标人作业人员作业时需统一服装，服装样式由采购人确定。
10、中标人必须办理派驻人员的人身意外保险，并提供相应资料供采购人查验。

11、中标人应按月足额发放聘用人员工资和农民工工资，遵守国家和福建省、福州市劳动法律法规。如出现欠薪事件或者群体上访事件，采购人有权终止合同，并追究中标人相关责任进行相关处理。

（4） 设备配备要求

1、投标人必须按采购人的要求购买一定品种、数量和完好能正常使用的工具、机械，包括背负式割草机10台以上、草坪吹风机3台以上、绿篱机5台以上、高压喷药机1台以上、大油锯3把以上、小油锯5把以上、抽水泵4台以上、货车2辆(2000kg以上)、工具车1辆以上、5000kg及以上的洒水车1辆以上等工作需的各种工具和物料，以保证管理工作的顺利开展，并不得挪用于其他地方使用。
2、物料、工具、器械、养护车辆的堆放场地由中标人负责。

3、中标人须提供巡查车辆(1天·车/月，座位数不少于12座/车)，所产生的费用由中标人承担。
4、以上设备签订合同之前由采购人检验后，双方签订合同或续签。
(五)考核

1、项目服务考核依据《沿河绿化养护管理考核办法》、《沿河绿化养护管理考评标准》、《沿河绿化不定期检查扣罚依据标准细则》，由采购人同相关行政主管部门对服务内容进行考核。

2、采购人同相关行政主管部门根据《沿河绿化养护管理考核办法》、《沿河绿化养护管理考评标准》、《沿河绿化不定期检查扣罚依据标准细则》，对中标人进行考核，同时检查中标人制度执行情况，形成最终考核结果。考核结果，一式两份，经双方签字后各执一份。

(六)支付方式

1、实行绩效考核制(百分制)进行付款：绿化养护服务费用根据考核情况，按照不同等级进行付款。中标人应根据采购人要求出具正式发票。

2、沿河绿化养护管理工作统一由市园林中心监管，各区园林中心负责日常巡查管理并按季度进行考核。养护管理经费，按季度支付。付费办法如下：

(1)中标人完成当季度绿化养护工作，经考评季度得分在90分(含90分)以上的待资金批复到位后，按100%支付当季度养护经费；

(2)季度得分在85分(含85分)以上至90分(不含90分)以下的，从90分开始每一分扣减1万元，累计相加；

(3)季度得分在80分(含80分)以上至85分(不含85分)，在上一档扣减5万元的基础上，从85分开始每一分扣减2万元，累计相加。

(4)季度得分在80分(不含80分)以下的，采购人暂停养管经费审核与申请。

(5)最后一个季度绿化养护服务费待各区园林中心考核并配合采购人完成项目验收、移交工作后支付。

(七)其他要求。

1、养护面积数量根据沿河绿化养护项目竣工图并结合采购人实际交付面积为准，单价采用固定单价模式以中标人投标报价为准，按交付时间及养护面积数量按实计取投标人所报单价内容包括机械设备投入费、员工工资、相关保险经费、员工的各种补贴、清理乱张贴涂写费用、工具材料费、服装费、设备维修折旧费、机械化补助、税费、管理费、政策性事件规定以及合理利润等，上述费用要求明确或未明确的所发生的一切费用均应包含在报价单价中，中标后不予增补。

2、中标人必须重视安全作业，确保不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由中标人承担一切责任。若采购人先行垫付的，采购人有权抵扣中标人的绿化养护费，若养护费不足以偿还的，采购人可向中标人继续追偿。

沿河绿化养护管理考核办法
为进一步加强城区沿河绿化的养护管理，强化绿化养护和园区保洁成效，确保公共休闲空间舒适、整洁、有序，绿化环境完整美观、生机盎然，制定本考核办法(以下简称考核办法)。

一、养管内容

包括绿化养护、环卫保洁、园林设施维修维护、重大活动保障等。

二、考核主体

沿河绿化养护管理考核主体为各区园林中心，各区执法部门和业主单位配好做好管理和执法工作。

市园林中心对沿河绿化养护管理进行行业指导和监督管理。

三、考核办法

1.日常考评：

各区园林中心每月对沿河绿化进行考评，按照《沿河绿化养护管理考评标准》(见附件1)对沿河绿化养护管理情况进行评分。

2.检查或抽查：

各区园林中心还可不定期组织检查或抽查，对检查或抽查中发现的问题，除按要求整改到位外，按照《沿河绿化养护不定期检查扣罚依据标准细则》(见附件2)，进行罚款，在养管经费申请时予以扣除。不定期组织的检查或抽查，不计分。

四、考核结果

各区园林中心汇总每季度专项检查结果及每月评分结果情况，计算得出每季度得分，季度得分=(本季度每个月得分总和)÷3，小数点后保留两位。

在季度结束后的两周内，形成考核结果，作为养护管理经费拨付依据。

五、付费方法

沿河绿化养管经费，由各区园林中心审核确认，分季度支付。养护管理经费付费办法如下：

(1)中标人完成当季度绿化养护工作，经考评季度得分在90分(含90分)以上的待资金批复到位后，按100%支付当季度养护经费；

(2)季度得分在85分(含85分)以上至90分(不含90分)以下的，从90分开始每一分扣减1万元，累计相加；

(3)季度得分在80分(含80分)以上至85分(不含85分)，在上一档扣减5万元的基础上，从85分开始每一分扣减2万元，累计相加。

(4)季度得分在80分(不含80分)以下的，采购人暂停养管经费审核与申请。

(5)最后一个季度绿化养护服务费待各区园林中心考核并配合采购人完成项目验收、移交工作后支付。

六、考核细则

在检查过程中，应明确记载发现的问题、地点、整改期限及对应的扣分分值，检查结束后，汇总形成整改通知书，送达中标养管单位。中标养管单位应在要求的整改期限内整改到位。逾期未整改的或整改不到位的，除原扣减分值以外，再按超出期限天数乘以相应事项分值进行惩罚性扣分。

在检查过程中，有未经审批或许可，发生养护范围内的用地范围被占用的，养护单位应按照原有景观无偿恢复；无法恢复的，应赔偿损失(包括土地拆迁成本、土地使用成本、建设成本、效益成本等)。

月得分低于80分(不含80分)的，区园林中心应约谈中标养管单位，评估中标人养护管理水平，指出中标养管单位在养护管理中存在的问题，要求中标养管单位限期整改到位。逾期未整改的或整改不到位的，视为养护管理不合格，扣减本月养护管理费用。
连续两个月低于80分的，区园林中心应向中标养管单位发送书面警告通知书，扣减两个月以上的养护管理费用，直至解除合同并不承担任何责任和费用。
对于沿河绿化养管过程中各种失信或不履约行为，市园林中心将上报有关部门，列入失信名单，并在福州市诚信建设信息公布综合平台公布。

七、附则

本《考核办法》解释权归福州市园林中心所有。

附件：1.沿河绿化养护管理考评标准

2.沿河绿化养护不定期检查扣罚依据标准细则

附件1：

沿河绿化养护管理考评标准
	考核项目
	养护质量标准
	评分标准
	标准分

	整体感受
(10分)
	总体景观效果好。养护到位、得当，达到绿地不裸露、黄土不露天。
公园整体干净、整洁、有序。

绿地、树池种植土低于路面或花坛10cm以上
	总体景观效果：较好的不扣分，一般的扣1分，较差的扣1.5分，差的扣2分，很差扣3分。
	6
	3

	
	
	环境卫生总体感受：较好的不扣分，一般的扣1分，较差的扣1.5分，差的扣2分，很差扣3分。有未经许可的经营性行为的，扣3分。有严重影响环境感受的其他行为的，扣3分。
	
	3

	
	
	绿地、树池种植土高于路面、花坛，扣1分/处，造成园路或内河污染的，扣4分。
	4
	4

	植物生长状况
(10分)
	植株长势良好，无枯死枝、死株、徒长枝、病虫枝。
	枯死枝：1处扣0.5分。枯死株：1株扣2分。绿地出现大面积徒长枝、病虫枝：超过5%扣1分，超过10%的扣2分，超过20%的扣4分。
	4

	
	树冠完整，内膛枝疏密得当，通风透光良好。
	未按要求修剪及人为修剪偏冠的：1株扣0.5分，过度修剪或严重偏冠影响尽管效果的，扣3分。
	3

	
	生长季节：叶色、叶形正常，无卷叶、焦叶、黄叶，叶面干净。
	叶色异常(黄化、白化、黑化)：1－3处/100m2扣0.5分，3－6处/100m2扣1分，6－10处/100m2扣2分，大于10处/100m2扣3分。
	3

	植物养护状况
(27分)
	乔木：①主侧枝分布均匀，疏密得当，内膛无乱枝，通风透光。②枝干健壮，无枯死枝，无蛀干性病虫危害。③无缺株
	乔木长势不好或景观效果差的：扣1分/株；倒伏植株未按时效扶正的：扣1分/株；修剪后枝干直径大于15cm以上未涂抹伤口：扣0.5分/株，缺株未按要求补植扣1分/株。
	3
	2

	
	
	树穴积水扣0.5分/穴
	
	1

	
	花灌木：残花败叶及时清理。花卉：①植株健壮，花型正，花色艳，株行距适宜，不露底土。②花卉生长正常，无枯枝残花，无缺株、倒伏。③花坛图案清晰，色彩鲜艳，花朵分布均匀，花色纯正，冠幅整齐，花期一致④花境花卉层次分明，高矮有序
	植株不健壮，长势不好，扣1分；花卉生长异常，枯枝残花，缺株、倒伏，扣1分/100m2。(地被)
	3
	2

	
	
	花坛图案模糊，花期不一致，扣0.5分/100m2；花卉层次不清，高矮无序，扣0.5分/100m2。
	
	1

	
	绿篱及地被：①生长茂盛，枝条茂密，无枯枝、断枝。②修剪平整，轮廓清晰，边缘整齐自然，线条流畅清晰，色块分明。③绿篱无空缺、断层，下部不光秃，地被无缺株断行。
	绿篱、色块整体生长不良的；扣0.5分/100m2。
	3
	1

	
	
	绿篱、色块不整齐、层次不清，扣0.5分/100m2。
	
	1

	
	
	徒长枝超过15cm，扣0.5分/m；(绿篱、色块下)杂草扣0.5分/100m2。
	
	1

	
	草坪：①生长旺盛，草根不裸露。②生长季节不枯黄，杂草率≤5%，覆盖率达100%。③修剪及时，修剪高度符合要求，无坑洼积水，无垃圾及堆料堆物。④草坪无空秃。④无杂草。无缠绕性、攀援性杂草。
	暖季型草皮(如马尼拉草)高度超过6cm，扣0.5分/m2；冷季型草皮(如高羊芧)高度超过8cm，扣0.5分/m2
	3
	1

	
	
	生长季节枯黄、裸地，扣0.5分/m2
	
	1

	
	
	草坪内杂草超过5%，高度超过10cm，扣0.5分/m2；
	
	1

	
	病虫害控制：建立病虫害防治预案和防治计划。食叶性害虫危害的叶片每株小于3%，刺吸性害虫危害的叶片每株小于5%，蛀干性害虫率小于2%，基本无危害迹象。柳树蛀干害虫按照规范要求及时进行防治。检疫性病虫草害防治率100%。
	发现病虫害危害未及时防治的；扣1分。
	3
	1

	
	
	生长季节因病虫害导致新梢、芽造成大面积病虫害及死亡的；扣2分
	
	2

	
	
	红火蚁、薇甘菊等检疫性病虫草害未及时发现并处置，扣2分。
	2
	2

	
	造型树应及时修剪，形状完好
	造型树未及时进行修剪的：较好保持原造型的不扣分，造型偏差的的扣0.5分，原造型出现较大偏差的扣1。
	1

	
	水肥管理：根据当地气候、土壤保水、植物需水情况，适时适量浇水。根据树木生长需要和土壤肥力情况，制定年度施肥计划，合理施肥。
	未制定施肥计划，未按规定时间、计划、要求施肥的：扣1分。
	3
	1

	
	
	日常养管缺水，扣0.5分，造成植株死亡的扣2分。
	
	2

	
	防台风措施：台风季节应做好树木的修剪工作，以尽量减少台风危害。对危树应及时采取加固措施。风暴来临时,应将已倒伏而影响交通的树木及时处理。风暴后应及时疏通道路，修剪断折、下垂的枝条；将歪斜、倒伏的树木扶正。
	未制定防台预案或按防台预案执行的：扣2分
	5
	1

	
	
	风暴来临时,未将台风造成倒伏而影响交通的树木及时处理：扣2分
	
	2

	
	
	风暴后未及时疏通道路，修剪断折、下垂的枝条；未将歪斜、倒伏的树木扶正；台风后未在要求时间内疏通道路：扣1分/处；未在3日内将倒伏树扶正：扣1分/株。
	
	2

	
	立体绿化、水生植物、花境植物齐整，最佳观赏期后及时修剪、归整
	立体绿化、水生绿化、花境植物内容残缺，景观效果差扣1分；最佳观赏期后未及时修剪、归整，扣1分。
	1

	环境卫生保洁
(25分)
	养护范围内垃圾桶桶壳清洁、桶内无积污、不发臭。
	垃圾桶上游污迹、桶内有积污或有散发臭味的，没处(个)扣1分。
	2

	
	养护范围内无垃圾、污物或其他有形垃圾及杂物，植物上无有形垃圾、晾晒物、吊挂物等未经绿化管理部门允许设置的设施；树穴、树池内无渣土、砖石等有形废弃杂物；无卫生死角
	养护范围内有垃圾、污物或有其它有形物及杂物的，每处扣1分。
	10
	4

	
	
	树枝上有晾晒物、有形垃圾，有未经绿化管理部门允许设置的吊挂物等设施的，每处扣1分。
	
	2

	
	
	绿地、园路、广场内有渣土、砖石等有形废弃物；绿地有老鼠洞未采取有效措施的：每处扣1分。
	
	4

	
	园林建筑、设施及小品，如坐凳、牌示、栏杆、亭廊架等无积尘、虫网、垃圾污染物、“三乱(乱张贴、乱涂写、乱刻画)”现象
	园林建筑、设施及小品，有积尘、虫网、垃圾污染物、“三乱(乱张贴、乱涂写、乱刻画)”现象：每处扣1分。
	5

	
	绿化修剪废弃物及时清理，堆放不超过半个工作日；无垃圾乱倾倒、乱焚烧现象
	绿化垃圾未按要求及时清理：1处扣1分，2处扣2分，3处扣3分
	5
	3

	
	
	垃圾乱倾倒：每处扣1分；乱焚烧现象：扣2分。
	
	2

	
	实行14小时动态保洁，白色垃圾停留时间不超过1小时
	白色垃圾不及时清理停留时间超过1小时，未达标扣1分/处
	3

	园林设施维护
(17分)
	园林建筑及构筑物、园路铺装、台阶、护栏等基础设施无破损或残缺，能在规定时间内修复
	园林小品及建筑破损未及时发现上报的，1处扣1分；上报后未在规定时间内修复的，扣2分；造成事故的，扣2分。
	3
	2

	
	
	未在规定时间内修复的；扣1分。
	
	1

	
	园林小品(桌椅、垃圾桶、各类牌示、花坛、雕塑、景墙、喷泉等)零部件无缺损或毁坏，能在规定时间内修复
	园林小品(桌椅、垃圾桶、各类牌示、花坛、雕塑、景墙、喷泉等)零部件残缺或损坏的，扣1分/处；未在规定时间内修复的，扣1分/处
	2

	
	桌、椅等休憩设施破损，能在规定时间内修复。
	桌、椅等休憩设施破损，未上报或未在规定时间内修复的，扣1分/处。
	2

	
	垃圾桶数量足够，并可正常使用
	垃圾桶每缺位或丢失1个，扣1分/个。
	2

	
	廊架、亭廊等要经常检查，及时维护。
	发现损坏未及时修复的，扣1分/处；发现安全隐患未及时修复或采取措施的，扣3分处.
	3

	
	园内亮灯率达100%
	园内亮灯率达100%，未达标，不亮灯每处扣1分
	5

	安全文明作业(6分)
	施工作业前制定安全文明施工计划。
	施工作业前未制定安全文明施工计划、为考虑安全文明作业风险的，每次扣1分。
	1

	
	施工场地有设置防护栏、警示牌等安全文明施工措施；施工结束及时清理场地及修复周边破坏的设施
	施工场地无防护栏、警示牌、扬尘防治等安全文明施工措施：扣1分/项目；
	2
	1

	
	
	施工结束后未能及时清理场地及修复周边破坏的设施：扣1分/项目。
	
	1

	
	作业时间：日常园林绿化养护需服从交警部门指挥，避开交通高峰期以免造成交通拥堵；考虑可能给市民造成的影响，并尽可能避免或减小。
	影响交通，出现群众投诉，经查证属实：扣2分/件；给市民造成较大影响，
	2

	
	使用化肥、农药时，注意使用时间和方式方法，注重环境保护，不得造成生态环境破坏。
	造成生态环境破坏，扣1分。
	1

	其它(5分)
	做好重大活动保障、突发事件处理得当；无群众投诉、媒体曝光事件；及时整改和反馈12345、数字城管等反映的问题。及时落市委、市政府及部门布置的应急抢险任务。
	重大活动保障不力、突发事件处理不当：扣5/次；出现群众投诉、媒体曝光事件，凡经查证属实：每次扣3分；对12345、数字城管等案件不整改或整改不到位，扣5分/次，未及时落市委、市政府及部门布置的应急抢险任务，扣5分/次。
	5


附件2：

沿河绿化养护不定期检查扣罚依据标准细则
	项目
	条款
	内 容
	说 明
	单 位
	扣罚金额(元)

	(一)绿化养护
	1
	养护范围内未按要求除杂草的
	
	每处
	100-300

	
	2
	养护范围内乔、灌、地被、草、垂直绿化等未及时浇水，造成明显生长不良甚至死亡的
	
	每处
	1000-2000

	
	3
	养护范围内草坪、绿篱不按质量标准修剪的
	
	每处
	100-300

	
	4
	养护范围内死树和树桩没挖掉
	乔灌木
	每株
	150

	
	5
	
	绿篱、地被
	每平方
	100

	
	6
	养护范围内未及时或未按要求处理坑洼积水的
	
	每处
	100-300

	
	7
	养护范围内未按要求常松土、勤施肥的
	
	每块
	100-300

	
	8
	有明显枯枝、挂枝
	
	每条
	300-500

	
	9
	有明显徒长枝、内膛枝过密
	
	每条
	100-300

	
	10
	分枝点以下的萌蘖芽没有清除
	
	每条
	100-300

	
	11
	树木歪斜后未适时扶正和加固的
	
	每株
	300

	
	12
	树木伤口不处理或处理不符合要求的
	
	每株
	100

	
	13
	护树架、树池篦等设施损坏未及时修复的
	
	每处
	100

	
	14
	补植苗木未达到规格要求、缺少景观效果的
	因养护不当造成的
	每株
	500

	
	15
	发现未经允许张贴和悬挂广告彩灯及树上铁钉等未整改到位
	
	每处
	50-100

	
	16
	发现病虫害未及时报告防治，受害程度达20%
	乔木
	每株(块)
	500-1000

	
	17
	
	灌木
	每块
	300-500

	
	18
	
	绿篱、地被
	每块
	300-500

	
	19
	发现检疫性病虫草害未及时处置
	
	每次
	500-1000

	
	20
	未按要求做好防台风防寒潮防霜冻工作，灾后未及时修剪及加强水肥管理
	
	每次
	5000-10000

	(二)环境卫生
	21
	养护范围内有垃圾(含堆土过高)未清理整改或未按要求期限清理整改的
	
	每次
	500-1000

	
	22
	养护范围内发现老鼠洞的
	
	每处
	50

	
	23
	养护范围内焚烧绿化垃圾，环卫垃圾的
	
	每处
	1000

	
	24
	养管浇水时，造成土壤流失至路面或内河，造成路面或内河污染的
	
	每次
	1000

	
	25
	养护范围内有晾晒衣物、堆放杂物等情况的
	
	每处
	100

	
	26
	园路、亭廊、廊架、桌椅、灯杆、栏杆、垃圾桶等园林设施及小品有明显污渍或乱张贴
	
	每处
	50

	
	27
	养护范围内有摆摊设点等经营性行为的
	
	每处
	1000

	
	28
	存在其他严重影响环境景观的情形，不清理不整改的；或接到通知后不整改清理的
	
	每次
	1000-2000

	(三)设施维护
	29
	园路、亭廊、廊架、桌椅、灯杆、栏杆、垃圾桶等园林设施及小品损坏未按规定时间或未按要求质量修复的
	
	每处
	300-500

	
	30
	园路、亭廊、廊架、桌椅、灯杆、栏杆、垃圾桶等园林设施及小品损坏修复期间未对游客提示风险的
	
	每处
	100

	
	31
	园路、亭廊、廊架、桌椅、灯杆、栏杆、垃圾桶等园林设施及小品损坏无法在短时间内修复，又没有及时上报的
	
	每处
	100

	(四)安全文明作业
	32
	养管作业违反安全规范，如违规占道作业、安全措施不规范、无专职安全员等
	
	每次
	300

	
	33
	养管作业不规范，如高峰期上路、无围挡、不铺设彩条布、养护作业后现场没打扫干净、沿途运输滴洒漏、把泥土冲出路面、浇水洒到行人、没有防尘措施，使用化肥或农药不当造成环境污染等
	
	每次
	500


三、商务条件(以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求)
包：1

1、交付地点：

2、交付时间：中标通知书发出后7日内

3、交付条件：详见技术和服务要求

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：10%。

(1)合同签订前，中标人须向采购人缴纳中标金额的10%的履约保证金；履约保证金将在服务期满且中标人的合同义务已履行完毕后无息退还；

(2)履约保证金以现金(转账、电汇)或银行保函的形式提交，在合同期内未出现违约现象及采购人利益受损的情况下，合同到期时无息退还。如中标人违约，不予退还履约保证金，若造成采购人经济损失的，采购人有权向中标人追偿。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、违约责任

6.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，采购人有权没收履约保证金，对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。
6.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，采购人有权没收履约保证金，对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。
6.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

6.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同并没收履约保证金，对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。
6.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
四、其他事项
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、其他：

2.1.投标人需认真阅读关于终止合同的特别约定，并对特别约定出具愿意遵守的声明，未作出声明的按无效投标处理。

中标人出现以下情形之一的，将被终止养护合同：

(1)中标后规定时间内主要机械设备(水车、巡查车辆、货车等)未按要求到位的；

(2)被市政府通报批评1个年度内达2次或合同期内累计达3次的；

(3)被省、市政府相关业务主管部门通报批评1个年度达3次或合同期内累计达4次的；

(4)被安监部门认定为重特大安全责任事故的；

(5)被业主单位下发养护作业安全通报1年达3次或合同期内累计达5次的；

(6)中标企业存在转包行为或未经采购人同意的专业分包行为的；

(7)公司在与本项目有关的管理过程中出现违法违纪行为或出现严重不良后果或社会影响的；

(8)公司出现与本项目有关的欠薪诉讼且败诉的案件达5件或经有权机关认定的欠薪数额达20万元以上的。

2.2.惩罚措施

被终止养护合同的中标人，将被记信用不良记录一次，同时，该企业、该企业法人的其它企业、本项目负责人(2人)、本项目技术负责人(2人)五年内均不得参加福州市行政区内由财政投资的绿化养护投标活动。

2.3.应履行的其他义务：

(1)中标人应严格遵守国家有关解决拖欠养护款和民工工资的法律、法规以及福建省、福州市相关法律、法规，并执行《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》(国办发[2016]1号)、《福建省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(闽政办[2016]88号)等。
(2)中标人必须遵守国家相关法规，主动接受采购人作业质量检查和处罚标准。
(3)中标人应负责养护期间班组人员的安全并办理相关保险手续，并负责处理可能干扰养护的各种社会因素。

(4)中标人应对本养护项目质量、安全、工期、经济负全部责任，并接受各级质量、安全等有关管理部门的检查、监督，并承担相应费用。因违反规定受到有关部门处罚，由中标人承担。

(5)中标人必须按投标文件所列的项目负责人、项目技术负责人和其他技术管理骨干及时到岗到位。中标人擅自更换投标时承诺派出的项目经理和项目技术负责人，采购人有权终止合同。中标人必须无条件退场，由此产生的责任全部由中标人负责，给采购人造成损失的，中标人应全额赔偿。如中标人要求更换投标时承诺派出的管理人员(项目经理、技术负责人)，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，必须经采购人批准同意后方可更换。项目部人员变更或不到位超过50%时，采购人有权清退该中标人，造成的损失由中标人全额承担。

在养护过程中，采购人或有关主管部门发现中标人的项目负责人、项目技术负责人有重大失误或不能胜任工作，有权要求中标人予以更换，中标人须在一周内更换相应管理人员，且按约定承担经济罚责。

(6)如因中标人养护作业引发纠纷的，由中标人负责解决并承担由此产生的费用。

(7)中标人应遵守采购人内部制定的有关养护变更、造价、质量、安全、合同等管理规定。

(8)项目负责人或项目技术负责人每检查一次不到位的，每人次按1000元支付违约金,从养护款中扣除。

(9)每季度检查中投入本项目人员未到位，每人次每月扣0.3万元；设备未到位，每部每月扣1万元。

(10)随机抽查中发现所上报的片长及养护人员未在岗，每人次扣300元。

(11)中标人除负责完成对养护责任区域内的道路绿地进行日常巡查工作外，必须对路段周边绿地(含三不管地带)巡查，如有问题须及时向采购人报告。

(12)采购人在中标人负责的养护区域内，新增的设施(含护栏、喷灌、铺砖等)均不影响中标人的养护的单价。

(13)采购人有权增加或减少部分项目，并若因政策原因须取消部分或全部项目，中标人必须无条件执行。

(14)中标通知书发出后30日内，所有人员、设备(按实际接收数量同比例配备)应全部到位并待投入使用，人员、车辆到位后双方签订合同(需提供人员、车辆、资金到位的相关证明)。如中标人所有车辆、人员在上述规定时间内无法到位并投入使用的，每延期一天扣其养护经费2万元；延期超过10天，采购人有权终止合同，并没收履约保证金，对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。
(15)所有用于本项目的车辆须为投标人自有车辆，并安装有北斗卫星定位系统。车辆若在合同期内发生变更、转让、报废等情况的，必须征得采购人同意并在采购人规定时间内配备补齐；中标人如有承诺新购车辆的，应按各合同包车辆要求购置全新车辆。(2021年4月1日以后新接收的的绿地按同比例面积允许租赁养护车辆)

(16)中标人必须按照采购人要求配备车辆设备和养护人员(含管理人员)，并且严格按照规定的时间和方式方法进行养护作业，保证车辆、人员按时到位。中标人投标文件中承诺的主要管理人员在合同期内发生更换的，接替的人员必须具备同等的管理水平和专业技术资格，必须报采购人同意后执行。
2.4本次福州市晋安新店片区沿河绿化养护项目服务采购、福州市晋安东区沿河绿化养护项目服务采购、福州市金山片区沿河绿化养护项目服务采购、福州市鼓台片区沿河绿化养护项目服务采购、福州市龙津阳岐片区沿河绿化养护项目服务采购、福州市仓山会展片区沿河绿化养护项目服务采购六个项目中，一个投标人可参加多个项目的投标但仅允许中一个标，投标人可同时参与以上项目投标，但最终仅可被其中一个项目推荐为中标候选人。即被评标结束时间在前的项目推荐为中标候选人的企业，可参与后续项目的评审，但不再被推荐为后续评标项目的中标候选人。无论上述任意一个项目的评标结果及中标结果发生任何变化，均不影响其它项目的评标结果及中标结果。
第六章  合同(参考文本)
编制说明
1、签订合同应遵守合同法。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

采购合同
(参考文本)
项目名称：福州市鼓台片区沿河绿化养护项目服务采购
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
签订地点：
签订日期：  年  月  日
甲方：(采购人全称)
乙方：(中标人全称)
根据招标编号为                      的(填写“项目名称”)项目(以下简称：“本项目”)的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□(按照实际情况编制填写需要增加的内容)。
2、合同标的
(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：                  
(￥                      )。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                                          ；
4.2交付地点：                                          ；
4.3交付条件：                                          。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。
6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：(按照招标文件规定填写)。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等)。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：(按照招标文件规定填写)。
9、合同有效期
(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。
10、违约责任
(按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述)。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：(按照实际情况编制填写)。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：(按照实际情况编制填写)。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：(按照实际情况编制填写)。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
(按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定)。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效。
15.4本合同一式(填写具体份数)份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执(填写具体份数)份，送(填写需要备案的监管部门的全称)备案(填写具体份数)份，具有同等效力。
15.5其他：养护面积数量根据沿河绿化养护项目竣工图并结合采购人实际交付面积为准，单价采用固定单价模式以中标人投标报价为准，按交付时间及养护面积数量按实计取投标人所报单价内容包括机械设备投入费、员工工资、相关保险经费、员工的各种补贴、清理乱张贴涂写费用、工具材料费、服装费、设备维修折旧费、机械化补助、税费、管理费、政策性事件规定以及合理利润等，上述费用要求明确或未明确的所发生的一切费用均应包含在报价单价中，中标后不予增补。
(以下无正文)
甲方：                                  乙方：
住所：                                  住所：
单位负责人：                            单位负责人：
委托代理人：                            委托代理人：
联系方法：                              联系方法：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：
签订地点：
签订日期：      年      月      日
第七章  文件格式

编制说明
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
(1)不接受联合体投标的，指投标人的全称。
(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注(联合体牵头方)，即应表述为：“牵头方的全称(联合体牵头方)”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
(1)不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
(1)不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
(2)接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第(2)款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件(含扫描件)皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件(含扫描件)、符合本章规定的打印件(或截图)皆可。

封面格式
福建省政府采购投标文件
(资格及资信证明部分)
(填写正本或副本)
 
项目名称：(由投标人填写)
备案编号：(由投标人填写)
招标编号：(由投标人填写)
所投合同包：(由投标人填写)
 
投标人：(填写“全称”)
(由投标人填写)年(由投标人填写)月
索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则资格审查不合格。

一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于(填写“项目名称”)项目(招标编号：     )的投标邀请，本投标人代表(填写“全名”)已获得我方正式授权并代表投标人(填写“全称”)参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
(1)资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
(2)报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)
④招标文件规定的加分证明材料(若有)
(3)技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料(若有)
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件(若有)、澄清或修改(若有)等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：         邮编：                 
联系方法：(包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等)
 
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书(若有)
致：                     
我方的单位负责人(填写“单位负责人全名”)授权(填写“投标人代表全名”)为投标人代表，代表我方参加(填写“项目名称”)项目(招标编号：         )的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
(以下无正文)
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
授权方
投标人：(全称并加盖单位公章)
单位负责人签字或盖章：                   
接受授权方
投标人代表签字：                   
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。



★注意：
1、企业(银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外)、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人(自然人除外)：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书(若有)应为原件。
二-2营业执照等证明文件
致：                     
( )投标人为法人(包括企业、事业单位和社会团体)的
现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方统一社会信用代码(请填写法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
( )投标人为非法人(包括其他组织、自然人)的
□现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写非自然人的非法人的具体证照名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由(填写“签发机关全称”)签发的我方(请填写自然人的身份证件名称)复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二-3财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函)
致：                     
( )投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(若有)及其附注(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表(或收入费用表)、财政补助收入支出表(若有)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方(填写“具体的年度、或半年度、或季度”)财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
( )投标人提供资信证明的
□非自然人适用(包括企业、事业单位、社会团体和其他组织)：现附上我方银行：(填写“银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：(填写自然人的“个人账户的开户银行全称”)出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
( )投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：(填写“担保机构全称”)出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”并选择相应的“□”(若有)后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件(成立年限按照投标截止时间推算)应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人(包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人)，应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》(财库[2012]124号)的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
( )非法人(包括其他组织、自然人)的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的(按照投标人实际缴纳的税种名称填写)税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
( )现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
( )法人(包括企业、事业单位和社会团体)的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
( )非法人(包括其他组织、自然人)的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据(限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证)复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
( )现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的()中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前(不含投标截止时间的当月)已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月(不含投标截止时间的当月)中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件(格式自拟)，该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-8信用记录查询结果
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份、通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)获取的我方信用信息查询结果(填写具体份数)份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函(以下简称：“告知函”)由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件(或截图)，否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件(含扫描件)及符合招标文件第七章规定的打印件(或截图)，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。
二-10联合体协议(若有)
致：                     
兹有(填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割)自愿组成联合体，共同参加(填写“项目名称”) 项目(招标编号：         )的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方(全称)： (填写“工作及义务的具体内容”) ；
2、成员方：
2.1(成员一的全称)： (填写“工作及义务的具体内容”) ；
……
二、联合体各方约定：
1、由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜(包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等)，在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由(填写“牵头方的全称”)代表联合体办理投标保证金事宜。

3、参照福建省财政厅文件(闽财购[2008]10号)的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以(应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”)的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式(填写具体份数)份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
(以下无正文)
牵头方：(全称并加盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)  
成员一：(全称并加盖成员一的单位公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)  
……
成员**：(全称并加盖成员**的单位公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章)  
签署日期：    年   月   日
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议(若有)应为原件。
二-11中小企业声明函
(专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有)
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本投标人为(填写“中型/小型/微型”)企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本投标人为  (填写“中型/小型/微型”)企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 (填写“项目名称”) 项目采购活动，其中：
①货物(不包括使用大型企业注册商标的货物)：
( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物；或
( )提供其他(填写“中型/小型/微型”)企业制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物。
②工程：
( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程。
③服务：
( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》(格式附后)进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
5、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。
6、若《中小企业声明函》(包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函)内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
附：
残疾人福利性单位声明函
(专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有)
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：
( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物，
( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程，
( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务；或
( )提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-12其他资格证明文件(若有)
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有)
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件(具体附后)，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件(若有)
编制说明
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件(若有)加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
三、投标保证金
编制说明
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
封面格式
福建省政府采购投标文件
(报价部分)
 
(填写正本或副本)
 
项目名称：(由投标人填写)
备案编号：(由投标人填写)
招标编号：(由投标人填写)
所投合同包：(由投标人填写)
索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)
四、招标文件规定的加分证明材料(若有)
一、开标一览表
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	项目名称
	服务期限
	投标单价

(元/平方米·年)
	一年投标总价(元)

	1
	1
	
	3年
	
	

	三年投标总价大写：
	小写：


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

二、投标分项报价表
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
(现场)
	数量
	总价
(现场)
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容(“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”)保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌(属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致)及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌(若有)。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价(现场)”×“数量”=“总价(现场)”，全部品目号“总价(现场)”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三、招标文件规定的价格扣除证明材料(若有)
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料(若有)
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表(价格扣除适用，若有)
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
(现场)
	数量
	总价
(现场)
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：        ；
b.合同包投标总价(报价总金额)：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价(报价总金额)”的比例(以%列示)：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表(若有)应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(价格扣除适用，若有)
编制说明
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章(表1)第13项规定提供相应证明材料。
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料(若有)
三-2-①小型、微型企业产品等统计表(价格扣除适用，若有)
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
(现场)
	数量
	总价
(现场)
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：     。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函(价格扣除适用，若有)”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料(价格扣除适用，若有)”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、除本表第4条规定情形外，小型、微型企业(含监狱企业)承担的工程或提供的服务不享受价格扣除。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)可享受价格扣除。
5、纸质投标文件正本中的本表(若有)应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三-2-②中小企业声明函(价格扣除适用，若有)
本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本投标人为(填写“中型/小型/微型”)企业。即本投标人同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本投标人为  (填写“中型/小型/微型”)企业。
2、本投标人参加贵单位组织的 (填写“项目名称”) 项目采购活动，其中：
①货物(不包括使用大型企业注册商标的货物)：
( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物；或
( )提供其他(填写“中型/小型/微型”)企业制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物。
②工程：
( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程。
③服务：
( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。
2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。
3、若《中小企业声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。
5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。
6、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三-2-③小型、微型企业等证明材料(价格扣除适用，若有)
编制说明
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》(格式附后)进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：
残疾人福利性单位声明函(价格扣除适用，若有)
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的(填写“项目名称”)项目采购活动：
( )提供本投标人制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物，
( )由本投标人承担的(填写“所投合同包、品目号”)工程，
( )由本投标人提供的(填写“所投合同包、品目号”)服务；或
( )提供其他残疾人福利性单位制造的(填写“所投合同包、品目号”)货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的()中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函(若有)应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
4、符合财政部、民政部、中国残联文件(财库[2017]141号)规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)可享受价格扣除。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料(若有)
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“节能(非强制类)、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
四、招标文件规定的加分证明材料(若有)
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料(若有)
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表(加分适用，若有)
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
(现场)
	数量
	总价
(现场)
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：      ；
b.合同包投标总价(报价总金额)：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价(报价总金额)”的比例(以%列示)：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料(加分适用，若有)”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表(若有)应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料(加分适用，若有)
编制说明
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章(表1)第13项规定提供相应证明材料。
四-2招标文件规定的其他加分证明材料(若有)
编制说明
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式
福建省政府采购投标文件
(技术商务部分)
 
(填写正本或副本)
 
项目名称：(由投标人填写)
备案编号：(由投标人填写)
招标编号：(由投标人填写)
所投合同包：(由投标人填写)
 
  
投标人：(填写“全称”)
(由投标人填写)年(由投标人填写)月

索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料(若有)
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料)，否则符合性审查不合格。
一、标的说明一览表
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容(“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”)保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌(属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致)及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单(若有)，其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具(若有)的名称、数量、原产地，备品备件(若有)的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌(若有)。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二、技术和服务要求响应表
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三、商务条件响应表
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
投标人：(全称并加盖单位公章)
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
四、投标人提交的其他资料(若有)
编制说明
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案(包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等)的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
- 1 -

