福建省平潭及闽江口水资源配置工程分期试通水方案报告编制项目

询

价

函

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

询价编号：XJ-2021-37

联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层

日期：2022年1月

询价邀请函

各报价单位：

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建五标建设需要，现诚恳邀请贵方对该工程分期试通水方案报告编制项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年1月31日；在此时段后报价均无效 。

二、工作范围和内容：

本次询价涉及内容：

1.“一闸三线”工程分期试通水方案报告：包括《闽江竹岐～大樟溪段分期试通水方案报告》、《大樟溪～东张水库段分期试通水方案报告》、《东张水库～平潭三十六脚湖段分期试通水方案报告》、《大樟溪～三溪口水库段分期试通水方案报告》、《三溪口水库～福州、长乐段分期试通水方案报告》共5本报告，其中：

1）闽江竹岐～大樟溪引水工程由取水泵站、引水隧洞、引水管道以及出水口组成，引水线路长37.873km，线路隧洞共分3段，总长36.969km，管道共分2段，总长0.904km，设计流量26.3m3/s。取水泵站安装4台单机容量为4.00MW的水泵机组（三用一备）。该段线路工程概算投资约59182万元。

2）大樟溪～东张水库输水工程由取水泵站、输水隧洞、出水管道以及出水口组成，输水线路总长23.107km，其中大樟溪～东张水库隧洞长22.482km，东张水库出水渠道长0.625km，设计流量16.8m3/s。取水泵站安装4台单机容量为4.00MW的水泵机组（三用一备）。该段线路工程概算投资约29527万元。

3）东张水库～平潭三十六脚湖输水线路全长68.606km，由6段隧洞及5段管道组成。输水隧洞6段，长26.449km，输水管道5段，长42.157km，设计输水流量8.8m3/s。该段线路工程概算投资约126117万元。

4）大樟溪～三溪口水库输水线路总长18.856km，输水隧洞共分三段，总长18.524km；输水管道二段，总长0.332km，设计输水流量为15.2m³/s。取水泵站安装4台单机容量为3.50WM的水泵机组（三用一备）。该段线路工程概算投资约26484万元。

5）三溪口水库～福州、长乐输水线路主要由输水管道、输水隧洞等组成，该线路总长31.616km，其中隧洞6段长21.164km，管道8段长10.452km。该段线路工程概算投资约54220万元。

受托方应在合同签订之日起，在各线路基本完工并接到业主通知后30个日历天内提交以上工作内容的方案报告，组织专家评审并通过。

三、付款方式：

1、本次方案报告总计5本，在每本报告经专家审查通过并提交确定的评审稿后10个工作日内，均支付总合同价款的20%，至5本报告均通过审查后，付清总合同价款。

2、付款前收款方需提交相应增值税专用发票。

四、联系方式：

1、联系人：黄容容；

2、联系电话：0591-87867621

3、传真： 0591—87888761

4、邮箱：184064863@qq.com。

五、报价说明：

1、报价单位需具备水利行业乙级资质。

2、接受询价单位请结合国家相关咨询收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等。

3、本项目最高限价为49.8万元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。

4、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程分期试通水方案报告编制项目报价承诺函及报价表（附件一）

（2）项目负责人证件 （复印件）

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等复印件）

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年1月7日

附件一：

福建省平潭及闽江口水资源配置工程分期试通水方案报告编制项目报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程分期试通水方案报告编制项目进行报价，总报价为            万元，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签名）