莒口拦河闸河道浮漂警示标识工程
询
价
函
询价文件编号：XJ-2022- 04
询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司
联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2022年2月

询价邀请函
 各报价单位：
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对莒口拦河闸河道浮漂警示标识工程进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年3月31日；在此时段后报价均无效。
二、工作范围和内容：
1、工作范围：本工程为莒口拦河闸河道浮漂警示标识工程，工作内容包括：

1）安装浮漂500米，材质：高分子聚乙烯；长1米，直径0.3米。

2）安装安全标志牌9套(1)类型:长方形标志牌(2)材质、规格尺寸:3004铝合金板、2.05*2.55m*2.35mm(3)板面反光膜等级:Ⅴ类反光膜。
2、工期要求：30天，开工日期以发包人书面通知为准。

3、工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过验收组人员现场检查、验收。
4、缺陷责任期：完工验收后一年。

三、付款方式：
合同签订生效七个工作日内，支付至合同总价的20%，待工程竣工验收合格后支付至合同金额的97%，余款待缺陷责任期满后付清。承包人申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

工程保修期

1、本工程的质量保证金为工程竣工结算价款的3% ，质量保证金不计银行利息。 

2、本工程保修期为竣工验收合格后一年 ，在保修期内如发生施工质量问题承包方应负责无偿修复。

五、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：18965033133

3、传真：0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
六、报价说明：
1、报价单位需具有公路工程施工总承包叁级及以上，或水利水电工程施工总承包叁级及以上，或市政公用工程总承包叁级及以上，或公路交通工程专业承包叁级及以上，或钢结构工程专业承包叁级及以上资质。并持有安全生产许可证。 

2、接受询价单位根据清单内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税金等。 
3、本项目最高限价为540649元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保按工期要求完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目实施单位，其报价总价包干，不再另行调整。
4、报价文件按以下资料提交：
    （1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口拦河闸河道浮漂警示标识工程
报价承诺函及报价表

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）                       

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年2月23日
附件一：
莒口拦河闸河道浮漂警示标识工程报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对莒口拦河闸河道浮漂警示标识工程进行报价，总报价为        万 元 ，报价包含本单位管理费、 利润、 税金等所有费用，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
