福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程土建2标三溪口水库出水口永久用电160kva工程项目
询
价
函
询价文件编号：XJ-2022-17

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司
联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2022年7月

询价邀请函
各报价单位：
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对该工程土建2标三溪口水库出水口永久用电160kva工程项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年7月11日；在此时段后报价均无效。
二、工作范围和内容：
工作范围：本工程为福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程土建2标三溪口水库出水口永久用电160kva工程，工作内容包括：

1、立12m水泥电杆2根、制作GJ-50普通拉线2组、刷杆号2根 、防撞漆2根；

2、架设JKLYJ-50/10kV架空绝缘导线75m*3=225m（10.1601.37#杆-新立01#杆）；

3、安装隔离开关1组、避雷器3只、接地环3只、故障指示器3只、跌落式开关1组；

4、敷设YJV22-3*50/10kV高压电缆125m（01#杆-配电房）；

   敷设YJV22-4*120/1KV低压电缆150m、低压电缆终端头2套；

   制作（50#）户内电缆终端头1套、制作（50#）户外电缆终端头1套；

5、制作接地网1组（10条、40m）；

6、埋MPP-Ф150电力电缆保护管110m*2=220m（01#杆-配电房）； 

   埋MPP-Ф150电力电缆保护管140m*2=280m；

7、安装S13-160kVA变压器1台、低压开关柜3台、防窃电箱1台、TMY-40*4铜排8m。

8、新建配电房建筑主体结构一座。

工期：30天，开工日期以发包人书面通知为准。

工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定并通过电力等相关部门的专业验收。

缺陷责任期：工程竣工验收合格送电后两年。

三、付款方式：
合同签订生效七个工作日内，支付至合同总价的25%，待工程竣工验收合格送电后且经财审或第三方审核机构审核后，支付至审后金额的97%，余款待缺陷责任期满后付清。承包人申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

工程保修期

本工程的质量保证金为工程竣工结算价款的3% ，质量保证金不计银行利息。 

本工程保修期为竣工验收合格送电后贰年 ，在保修期内如发生施工质量问题承包方应负责无偿修复。

五、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：18965033133

3、传真：0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
六、报价说明：
1、本项目套用施工期间预算定额和最新调整文件按下浮率报价，最高限价为下浮率2%。结算时以财审或第三方审核机构审核金额为准。套用施工期间预算定额和最新调整文件，材料直接套用施工期间的信息价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价。

2、要求报价单位具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。
3、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程土建2标三溪口水库出水口永久用电160kva工程项目报价承诺函及报价表

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）                       

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年7月4日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程土建2标三溪口水库出水口永久用电160kva工程项目报价承诺函及报价表
福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程土建2标三溪口水库出水口永久用电160kva工程项目进行报价，同意按施工期间预算定额和最新调整文件计价后下浮     %作为我司的最终报价，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签章）
