福建省平潭及闽江口水资源配置工程大樟溪莒口~三溪口水库跨流域调水影响分析报告

编制项目

询

价

函

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

询价文件：XJ-2022-20

联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层

日期：2022年7月

询价邀请函

各报价单位：

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程项目（福州段）建设需要，现诚恳邀请贵方对大樟溪莒口~三溪口水库跨流域调水影响分析报告编制项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年7月28日；在此时段后报价均无效 。

二、工作范围和内容：

通过研究跨流域调水对受水水库富营养化风险影响，优化工程调度方式，对于防治三溪口水库富营养，保障供水安全具有重要意义。工作目标如下；

1、调查水源区大樟溪莒口、受水区三溪口水库流域污染源，分析评价流域污染物负荷情况，研究流域污染源贡献情况。

2、开展受水区三溪口水库水质、藻类等跟踪监测，研究调水前后受水区三溪口水库水质、富营养化程度及藻类变化情况。

3、建立三溪口水库水动力-水质模型，研究预测工程运行后三溪口水库水质变化趋势，同时重点分析富营养化风险。

4、研究工程运行调度方式对受水区富营养化风险的影响，从优化运行调度方式、优化在线监测方案、水污染防治等方面提出富营养化风险防控措施。

拟开展5项工作内容，具体如下：

（1）大樟溪莒口、三溪口水库水质现状分析及富营养化分析；

（2）大樟溪莒口、三溪口水库流域污染物负荷研究；

（3）三溪口水库水动力-水质预测模型研究；

（4）工程运行调度对三溪口水库富营养化风险影响研究；

（5）受水区富营养化风险防控及应急处理措施研究。

计划所有研究工作内容结束后，提交研究成果报告。

三、 技术咨询工作工期及成果验收：

1、工期要求：工作周期为一年。

2、成果形式：福建省平潭及闽江口水资源配置工程（一闸三线）大樟溪莒口~三溪口水库跨流域调水影响分析报告书（最终稿暂定10份，最终以满足业主要求为准）。

3、成果验收标准：通过专家评审并提交成果最终稿。

四、付款方式：

1、第一期自双方签订合同后10个工作日内预付合同总价的30%。

2、第二期在受托方提交本项目分析报告书（初稿）后，委托方支付合同总价的30%。

3、第三期在受托方组织召开专家评审会，通过专家评审且提交最终稿后，支付合同总价的40%。

4、款项支付前，受托方应先行按付款额开具正式的等额增值税专用发票，否则委托方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

五、联系方式：

1、联系人：黄容容；

2、联系电话：0591-87867621

3、传真： 0591—87888761

4、邮箱：184064863@qq.com。

六、报价说明：

1、报价单位需具备水利专业乙级及以上设计资质。

2、接受询价单位请结合国家相关咨询收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等。

3、本项目最高限价为90万元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。

4、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程大樟溪莒口~三溪口水库跨流域调水影响分析报告报价承诺函及报价表（附件一）；

（2）项目负责人证件；

（3）其他相关资料（营业执照、资质等）。

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年7月19日

附件一：

福建省平潭及闽江口水资源配置工程项目大樟溪莒口~三溪口水库跨流域调水影响分析报告报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程项目大樟溪莒口~三溪口水库跨流域调水影响分析报告进行报价，总报价为     万元，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签名）