福建省平潭及闽江口水资源配置及闽江调水龙高支线改扩建工程共用管廊段项目**部队地块排水设施及绿化恢复工程监理项目

询

价

函

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

询价编号：XJ-2022-27

联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层

日期：2022年10月

# 询价邀请函

各报价单位：

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程及闽江调水龙高支线改扩建工程共用管廊段项目需要，现诚恳邀请贵方对**部队地块排水设施及绿化恢复工程监理项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件），加盖报价人公章的纸质报价原件需同时寄送至委托方联系人。寄送的纸质报价文件与邮件内容不一致时，以纸质内容为准，报价时间以收到纸质报价资料为准。报价截止时间：2022年10月27日；在此时段后报价均无效 。

二、工作范围和内容：

工作范围：福建省平潭及闽江口水资源配置工程**部队地块排水设施及绿化恢复工程监理项目，工程造价约198.3544万元。

1、熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸，在专业监理工程师领导下，有效开展现场监理工作，及时处理施工过程中出现的问题。

2、认真学习设计图纸及设计文件，正确理解设计意图，严格按照监理程序、监理依据，在专业监理工程师的指导、授权下进行检查、验收;掌握工程全面进展的信息，及时报告专业监理工程师(或总监理工程师)。

3、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;督促、检查施工单位安全措施的投入。

4、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;

5、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录。

6、监理服务期限暂定2个月。

三、付款方式：

本工程涉及与福清闽调公司费用分摊事宜，根据融北指[2022]41号文件要求，中选后需与福清闽调公司签署三方合同，其中“一闸三线”工程与福清闽调公司按60.88:39.12分摊比例进行投资分摊。

工程开工当月开始按月支付监理费。在监理人提交支付申请后，委托人按当月完成监理项目的工程投资支付相应比例的监理服务酬金的80%支付。工程完工验收并经财审或第三方审核机构审核后付至监理费的95%，余款待工程缺陷责任期满后十天内一次性结清。监理人申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

四、联系方式：

1、联系人：黄工；

2、联系电话：0591-87867621

3、传真：0591—87888761

4、邮箱：184064863@qq.com。

五、报价说明：

1、报价单位需具备市政公用工程监理乙级及以上资质。

2、接受询价单位请按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程
监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）的收费标准，并根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费等。

3、本项目为费率报价，最高限价为按国家发改委、建设部颁布的发改价格[2007]670号文件取费标准的60%，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。

3、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程福清段与福清闽调龙高支线改扩建工程**部队地块排水设施及绿化恢复工程监理项目报价承诺函及报价表（附件一）

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年10月24日

# 附件一：

福建省平潭及闽江口水资源配置工程福清段与福清闽调龙高支线改扩建工程**部队地块排水设施及绿化恢复工程监理项目报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程福清段与福清闽调龙高支线改扩建工程**部队地块排水设施及绿化恢复工程监理项目进行报价，报价为按国家发改委、建设部颁布的发改价格[2007]670号文件取费标准的    %计费，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签名或签章）