福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口拦河闸大樟溪流域应急供水平衡方案编制项目

# 询

# 价

# 函

# 询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

# 询价编号：XJ-2022-31

# 联系电话：0591-87867621

# 联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层

# 日期：2022年11月2日

询价邀请函

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程需要，现对该工程莒口拦河闸大樟溪流域应急供水平衡方案编制项目进行询价。

一、报价方式：以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年11月11日；在此时段后报价均无效 。

二、工作范围和内容：

# 1、工作内容：

- 基本情况

- 闽江调水工程调峡南至新局输水隧洞破损事故情况

- 一闸三线现状通水运行情况及设计用水量；

- 莒口拦河闸现状水量供水平衡情况及存在问题

- 应急供水平衡方案及保障措施；

- 结论及建议。

- 工作范围：

福建省平潭及闽江口水资源配置工程枢纽布置分布于东南沿海省会城市福州及平潭综合试验区，拟从福州永泰境内大樟溪莒口水闸上游取水，并从闽江干流闽侯竹岐取水口引水补充，引往福清、平潭、长乐、福州南港片等地，主要涉及流域有闽江、大樟溪、龙江以及平潭岛等。工程由莒口拦河闸、竹岐至大樟溪引水线路、大樟溪至福清、平潭输水线路和大樟溪至福州、长乐输水线路组成。

本次工作需根据一闸三线工程各受水区的需水量，研究大樟溪流域界竹口水电站及以上各主要水库、水电站的水量下泄方案，保证莒口库区来水与供水的水量平衡，确保闽调工程峡南至阳下输水隧洞修复过程中各受水区的供水安全。

- 工期要求：自合同签订之日起60个工作日内完成。

- 验收方式：需通过行政主管部门或专家咨询会审查。

- 受托方需具备水利行业工程设计乙级及以上资质。

三、付款方式：委托方在合同生效后10个工作日内支付合同价款的30％，确认收到受托方提交的编制方案后支付合同价款的40%，待正式方案通过行政主管部门或专家咨询会审查后支付余款，即合同价款的30%，受托方申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

四、联系方式：

# 1、联系人：翁晨冰；

# 2、联系电话：0591-87867621

# 3、传真： 0591—87888761

# 4、邮箱：1004431533@qq.com。

五、报价说明：

1、本项目要求报价单位具备有效的独立法人资格。

2、接受询价单位请结合国家相关咨询收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等。

3、本项目最高限价为29.5万元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。

4、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口拦河闸大樟溪流域应急供水平衡方案编制项目报价承诺函及报价表（附件一）

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年11月2日

附件一：

福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口拦河闸大樟溪流域应急供水平衡方案编制项目报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程莒口拦河闸大樟溪流域应急供水平衡方案编制项目进行报价，总报价为      万元，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签名）