福建省平潭及闽江口水资源配置工程

大华岭勘探试验段复垦施工项目

询

价

函

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

询价编号：XJ-2022-32

联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层

日期：2022年11月24日

询价邀请函

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程需要，现对该工程大华岭勘探试验段复垦施工项目进行询价。

- 报价方式：以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。

- 截止时间：2022年12月7日；在此时段后报价均无效 。

二、工作范围和内容：

1、福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程三溪口水库一福州、长乐线路大华岭勘探试验段临时用地复垦施工图，项目面积9.45亩，复垦 面积9.45亩，其中耕地3.5®,园地5.95亩.本项目建设工程内容主要为：项目区进行地表清渣，清除地表堆积残留的石块及树根等残渣并外 运，清理厚度按0.1 5m计算，共需清理、外运残渣945.00m3,运距为3km ,平整厚度约0.3m ,面积按9.45亩计算，需平整土方 1 890.00m3.在平整结束后需进行客土改良增加土壤肥力，客土厚度按0.5m计算，共需客土31 50.00。/,客土运距40km.其中 耕作区客运犁底层1 5cm用土350.00ITY3,客运耕作土35cm用土81 6.67m3；园地直接覆土0.5m ,用土 1 983.34m'. 截洪沟数量2条，截洪沟01长度为235m ,截洪沟02长度为1 80m ,截洪沟总长度为41 5m ,截洪沟长度0.6m ,高度 0.6m. DN75UPVC管道01安装长度为1 1 9m , DN75UPVC管道02安装长度为135m.（具体以图纸和工程量清单为准）

2、工期要求：本项目施工工期为60日历天。

3、受托方应具备水利或市政施工总承包资质三级及以上。

4、验收方式：通过长乐区自然资源和规划局、永泰县林业局等相关部门的专业验收。

三、付款方式：委托方在合同生效后10个工作日内支付合同价款的30%，通过长乐区自然资源和规划局、永泰县林业局等相关部门完工验收后支付至合同价款的97%，工程保修期为一年，保修期结束后支付剩余价款3%。受托方申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。

四、联系方式：

1、联系人：翁晨冰；

2、联系电话：0591-87867621

3、传真： 0591—87888761

4、邮箱：1004431533@qq.com。

五、报价说明：

1、本项目要求报价单位具备有效的独立法人资格。

2、接受询价单位请结合国家相关收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含施工费、单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等。

3、本项目最高限价为23.0727万元整，报价为包干价，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。

4、报价文件按以下资料提交：

（1）福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程项目报价承诺函及报价表（附件一）

（2）项目负责人证件

（3）其他相关资料（营业执照、资质证书等）

福州水务平潭引水开发有限公司

2022年11月24日

附件一：

福建省平潭及闽江口水资源配置工程大华岭勘探试验段复垦施工项目报价承诺函及报价表

福州水务平潭引水开发有限公司：

我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程大华岭勘探试验段复垦施工项目进行报价，总报价为         元，报价包含工程施工费、单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。

联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）

法 人 代 表：（签名）