福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口泵站、拦河闸、鱼类增殖站机电设备检修维护项目
询
价
函
询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

询价编号：XJ-2022-34
联系电话：0591-87867621
联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2022年11月

询价邀请函
各报价单位：

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对该工程莒口泵站、拦河闸、鱼类增殖站机电设备检修维护项目进行报价。

一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2022年12月15日；在此时段后报价均无效。
二、服务范围：
本项目服务范围：《莒口泵站、莒口拦河闸、鱼类增殖站机电设备检修维护》包含的机电设备：莒口拦河闸（16扇闸门及启闭机、门机及配电房设备）、鱼类增殖站（3扇铸铁闸门、启闭机及配电房设备）、2座泵站（莒口1#泵站、莒口2#泵站）的机电设备。
《莒口泵站、莒口拦河闸、鱼类增殖站机电设备检修维护》包含的工作内容：1）设备应急维修、日常定期维修维护及汛前检修、设备消耗性材料更换补充（不含材料）；2）设备日常保养手册编制，设备保养、检修及维修记录单编制；3）运行人员的培训（不包含泵站开停机及水闸下闸、提闸等实际操作内容）。
工作要求：

1、负责对甲方运行人员进行泵站、拦河闸的机电设备（使用方法、操作规程、注意事项）等工作的运行培训。

2、负责对泵站、水闸的日常调度、巡查与检查及内部设施的维护保养工作；各类电气设备及辅助设备的清洁、检查与养护；闸门与启闭设备的维修与养护；仪表与自控设备的清洁、保养与维修；发电、变电、配电设备的养护及抢修等（不包括泵站、水闸运营电费、水费、折旧、泵站内甲供设备质量方面的问题等）。
3、如因主机设备（含励磁、软启、在线监测、稀油站）、液控缓闭止回阀设备等甲供设备，出现设备缺陷等问题时，应协助业主单位及时协调厂家到场处理。
4、服务响应要求：
（1）要求参与服务人员不少于11名，其中管理人员3名、高级技术人员3名、技术人员5名。
（2）在服务期内24小时排班驻守莒口泵站、莒口拦河闸、鱼类增殖站配电房，主要设备试运行期间要保证4名工作人员在场，其中1名需持有电工证，2名机械工，1名管理人员。若遇到泵站电气设备故障且现场人员无法处理时，应立即报告业主单位。

（3）若遇到暴雨或台风Ⅱ级响应时，应全员24小时驻扎泵站、拦河闸现场，确保设备可以正常运行。
5、服务期限：3个月（以发包人书面通知之日起算）

四、人员配置要求   
	序号
	人员配置
	人数
	备注

	1
	管理人员
	3
	中级工程师及以上职称

	2
	高级技术人员
	3
	中级工程师及以上职称

	3
	技术人员
	5
	高级技能或中级工程师


注：上述人员要求为现有服务范围内的最低配备要求，报价人可根据实际情况相应增加人员，若报价人拟投入的人员低于上述数量要求的，按报价无效处理。
五、付款方式：

1、合同签订后甲方支付合同价款的10%作为预付款；
2、服务费按月支付，每个月在完成当月工作内容后支付合同总价的30%；
3、每月付款前，由甲方对乙方当月工作进行考核，考核内容包括技术人员到岗情况、配备人员技能水平、检修维护响应时效、设备维护检修效果等方面。若考核不达标，扣除当月的服务费的10%。
4、付款前乙方需提交相应增值税专用发票。

六、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：0591-87867621
3、传真： 0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
七、报价说明：

1、报价人必须具有合法有效的法人营业执照。

2、报价人必须具有建设行政主管部门核发有效的机电工程施工总承包三级及以上资质且具备合格有效的《施工企业安全生产许可证》。
3、接受询价单位请结合国家相关咨询收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费及按询价文件规定完成本项目并所发生的一切费用。

4、本项目最高限价为736449元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。
5、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口泵站、拦河闸、鱼类增殖站机电设备检修维护项目报价承诺函及报价表（附件一）

（2）其他相关资料（营业执照、资质证书等复印件）

6、中选方式：我单位通过对报价进行比较，选择报价最低者为中选人。

                             福州水务平潭引水开发有限公司
                                        2022年11月29日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口泵站、拦河闸、鱼类增殖站机电设备检修维护项目报价承诺函及报价表
福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程莒口泵站、拦河闸、鱼类增殖站机电设备检修维护项目进行报价，总报价为        万元，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费及按询价文件规定完成本项目并所发生的一切费用，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：

报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
