福建省平潭及闽江口水资源配置工程长乐大华岭临时用地复垦耕地评估报告编制项目

询
价
函
询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司

询价文件：XJ-2023-04

联系电话：0591-87867621
联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2023年2月1日

询价邀请函
各报价单位：

我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程土建二标建设需要，现诚恳邀请贵方对该工程长乐大华岭临时用地复垦耕地评估报告编制项目进行报价。
一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2023年2月17日；在此时段后报价均无效 。
二、工作范围和内容：
工作内容：为了保证福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程涉及的临时用地复垦项目顺利验收，按长乐区自然资源和规划局要求需要提交临时用地耕地质量等别评定报告作为复垦验收的必备材料。该项目临时用地复垦面积约2.3049公顷，复垦后的耕地需要按照《农用地质量分等规程》、《福建省耕地质量等别评定技术手册》等文件和技术标准，根据项目区原有耕地等别评定单元的基本参数和评定因素，结合外业调查和采样化验，确定因素属性值，评定耕地质量等别，编制评定报告与相关图件。
受托方于合同签订及收到完整基础资料后15天完成方案复垦设计，经双方协调一致修改后，按自然资源部门要求提交耕评报告及附图报专家评审，按评审专家意见进行修改完善后，成果报送长乐区自然资源和规划局备案。
三、付款方式：
(1)合同签订后，委托方支付30%费用，受托方提交成果经评审且备案后7个工作日内，委托方一次性付清剩余70%费用；

(2)受托方申请付款时应提供相应金额的增值税专用发票。
四、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：0591-87867621
3、传真： 0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
五、报价说明：
1、接受询价单位请结合国家相关咨询收费标准，根据以上工作内容自主做出报价，其报价应包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等。
2、本项目最高限价为3.5万元整，报价不得超过最高限价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价，接受询价单位一经选择确定为该项目服务单位，其报价将作为最终服务合同价，不再另行调整。
3、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置工程长乐大华岭临时用地复垦耕地评估报告编制项目报价承诺函及报价表（附件一）

（2）其他相关资料（营业执照、资质等）

                             福州水务平潭引水开发有限公司
2023年2月2日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置工程长乐大华岭临时用地复垦耕地评估报告编制项目报价承诺函及报价表
福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置工程长乐大华岭临时用地复垦耕地评估报告编制项目进行报价，总报价为          万元，报价包含本单位管理费、利润、税费、技术咨询费、技术人员往返项目现场的交通费和差旅费、专家费、会务费、评审费等，并承诺我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
