福建省平潭及闽江口水资源配置莒口增殖放流站管理楼装修工程
询
价
函
询价文件编号：XJ-2023-10

询价单位：福州水务平潭引水开发有限公司
联系电话：0591-87867621

联系地址：福建省福州市晋安区龙安路369号中辉大厦12层
日期：2023年5月

询价邀请函
各报价单位：
我方因福建省平潭及闽江口水资源配置工程建设需要，现诚恳邀请贵方对该工程莒口增殖放流站管理楼装修工程项目进行报价。
一、报价方式：受邀请的报价人，以传真或邮件形式报价（邮件须为原件彩色扫描件）。截止时间：2023年5月19日；在此时段后报价均无效。
二、工作范围和内容：
工作范围：本工程为福建省平潭及闽江口水资源配置莒口增殖放流站管理楼装修工程。
1、增殖站管理楼的食堂与厨房改造，其中包括土建、设备采购与安装等，具体技术要求详见图纸。

2、工期：60天，开工日期以发包人书面通知为准。

3、工程质量要求：应符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家有关规定。

4、缺陷责任期：工程竣工验收合格后一年。

三、付款方式：

(1)合同签订且本工程完工后，支付至合同总价的80%；
（2）工程经验收合格后，承包人应在3个工作日内向发包人上报工程结算书，待福州市财政评审中心或第三方审核机构审核完成后10个工作日内，发包人支付至施工结算费用的97%，剩余结算费用的3%待质量缺陷责任期1年满并复验合格后支付。

（3）付款方式：发包人以银行转账方式向承包人支付，每次付款前承包人应提供全额有效的增值税专用发票（税率按建安费的9%计算）。

工程保修期

本工程的质量保证金为工程竣工结算价款的3% ，质量保证金不计银行利息。 

本工程应符合《建设工程质量管理条例》相关规定，保修期为竣工验收合格并交付使用之日起壹年 ，在保修期内如发生施工质量问题承包方应负责无偿修复。

五、联系方式：
1、联系人：黄容容；
2、联系电话：18965033133

3、传真：0591—87888761
4、邮箱：184064863@qq.com。
六、报价说明：
1、最高限价为279291元（详见控制价文件），报价人最终报价总价（暂定总额）超出最高限价则为无效报价。报价人报价应含报价折扣系数（0<报价折扣系数≦0.98）及报价总价，其中报价总价为最高控制价根据报价折扣系数下浮后确定，即最终报价总价（暂定总额）=最高控制价*报价折扣系数。本项目各种规格的投标报价单价=各种规格的控制价单价×（投标总报价/最高控制价A），投标人无需填报单价。各种规格的控制价单价及总价均为含税价详见附件中“控制价清单”，投标总价不得高于最高限价的98%。报价人报价非合同最终价格，最终结算价以福州市财政评审中心或第三方审核机构审核金额为准。套用结算期间预算定额和最新调整文件，材料直接套用结算期间的信息价。接受询价单位必须承诺能够配备足够的、经验丰富的相关专业技术人员，确保工作服务内容按期完成，并结合单位自身实力、本项目工作内容、风险特性等相关内容进行最优报价。

2、要求报价单位具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。
3、报价文件按以下资料提交：
（1）福建省平潭及闽江口水资源配置莒口增殖放流站管理楼装修工程报价承诺函及报价表

（2）其他相关资料（营业执照、资质证书等）
    福州水务平潭引水开发有限公司
2023年5月12日
附件一：
福建省平潭及闽江口水资源配置莒口增殖放流站管理楼装修工程项目报价承诺函及报价表
福州水务平潭引水开发有限公司：
我单位已理解贵单位的项目情况与要求，同意按要求对福建省平潭及闽江口水资源配置莒口增殖放流站管理楼装修工程项目进行报价，同意套用结算期间预算定额和最新调整文件，下浮      作为我司的最终报价，即总价             元，并承诺，我单位所提供的所有资料均真实、合法，近两年内没有不良记录。
联系人：                          联系电话：

传  真：                          邮    箱：
报价承诺单位：（公章）
法 人 代 表：（签名）
